附件1

慈溪市水环境治理攻坚战工作专班

为明确责任，狠抓整治措施落实，成立市水环境治理攻坚战工作专班：

组　长：励映忠　副市长

副组长：丁香林　市政府办公室

郑松华　宁波市生态环境局慈溪分局

华利波　市住建局

华炯炜　市“五水共治”办

市委宣传部、市发改局、市财政局、市水利局、市农业农村局、市综合执法局、市公共资源交管办、市水务集团等部门的分管负责人为市水环境治理攻坚战工作专班成员，分设综合协调、检测执法、整改提升三个工作组：

一、综合协调组：牵头协调攻坚战各项综合性事宜，督促落实“五包责任制”，深化河长制，加大新闻宣传和曝光监督，保障攻坚战资金落实，提出考评及责任追究建议意见。

组　长：丁香林　市政府办公室

副组长：华炯炜  市“五水共治”办

成　员：卢萌卿　市委宣传部

胡铁劲　市发改局

陈军燎  市财政局

胡坚杰  市住建局

方云华  市农业农村局

卞益锋  市综合执法局

陆  毅　宁波市生态环境局慈溪分局

罗湖旭  市“五水共治”办

许莹莹  市河长办

陈晓锋  市公共资源交管办

各镇（街道）分管副书记

联络员：张达俊  市“五水共治”办

二、检测执法组：牵头落实排口、暗渠等重点部位的排查及问题溯源，开展各类河道水质检测，制订问题清单，提出治理责任清单方案，对违法排污企业采取“零容忍”执法措施，推进工业园区“污水零直排区”建设提档升级，指导建立“镇街交接断面单指标预警制度”。

组  长：郑松华  宁波市生态环境局慈溪分局

副组长：陆  毅  宁波市生态环境局慈溪分局

成  员：胡坚杰  市住建局

卞益锋  市行政执法局

叶  棽  市水利局

罗湖旭  市“五水共治”办

罗明岳  市水务集团

各镇（街道）分管副镇长（副主任）

联络员：许译天宁波市生态环境局慈溪分局

三、整改提升组：牵头抓好以老城区为重点的雨污分流截污纳管工程，全面开展地下管网、截污渠排查，制订专项问题清单、责任清单、工程清单，完成重点整改任务。协调推进老城区管网移交工作，建立完善管网地理信息系统，建立健全管网建设、运维、管理一体化机制。

组  长：华利波  市住建局

副组长：胡坚杰  市住建局

成  员：卞益锋  市综合执法局

叶  棽  市水利局

罗湖旭  市“五水共治”办

罗明岳  市水务集团

各镇（街道）分管副镇长（副主任）

联络员：徐泓彬  市住建局

附件2

重点河道治理工作任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 牵头领导 | 牵头单位 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排查老城区和7条重点河道 | 对浒山江（周家路江）和7条重点河道及其主要支流进行水质检测。 | 励映忠 | 宁波市生态环境局慈溪分局 | 2021年2月底前 | 相关镇（街道） |
|  |  | 建立问题河道清单。 | 励映忠 | 宁波市生态环境局慈溪分局 | 2021年2月底前 | 相关镇（街道） |
| 2 | 溯源问题排口 | 对问题支流及重点河道进行排口（包括暗流、明沟、明渠等）排查。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 2021年3月底前 | 各镇（街道） |
|  |  | 检测排口（包括暗流、明沟、明渠等）水质。 | 励映忠 | 宁波市生态环境局慈溪分局 | 2021年3月底前 | 各镇（街道） |
|  |  | 建立问题排口（包括暗流、明沟、明渠等）“一图四清单”。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 2021年3月底前 | 各镇（街道） |
|  |  | 重点河道、排口（包括暗流、明沟、明渠等）及“一图四清单”分组检查。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 2021年4月15日前 | 各镇（街道） |
| 3 | 推进专项整改 | 落实“五包责任制”并上报包干领导名单。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 2021年2月底前 | 各镇（街道） |
|  |  | 形成“一口一策”、“一河一策”。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 2021年3月底前 | 各镇（街道） |
|  |  | 实施专项整改集中攻坚。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 2021年6月底前 | 各镇（街道） |
|  |  | 梳理出今年已安排的老小区改造、生活污水治理等管网建设项目；对老城区存在的老小区阳台废水未分流、部分区域生活污水未治理到位等实际情况提出应增加并实施的整治项目；对问题排口、暗河周边区域能通过雨污分流、截污纳管进行治理的，由各镇（街道）提出，市住建局做好指导督促工作。 | 王新平 | 市住建局、市水务集团 | 2021年2月至6月 | 各镇（街道） |
|  |  | 对老城区截污渠、截污管制定全面排查工作方案，提供老城区污水管网的问题清单，提出常态化的管网排查、运维、修复等管控方案，进一步完善老城区地下管网地理信息系统，优化污水调度方案，并会同市住建局制定管网完成建设后的移交接收管理方案。 | 王新平 | 市住建局、市水务集团 | 2021年2月至3月 | 各镇（街道） |
|  |  | 对问题排口进行工业企业污染物溯源调查，对违法排污企业严格执法查处，牵头对工业园区“污水零直排区”建设实施提档升级。 | 励映忠 | 宁波市生态环境局慈溪分局 | 2021年2月至6月 | 各镇（街道） |
|  |  | 加强对老城区雨水管网的全面排查和管理，对私自将污水管插入雨水管等问题进行集中整治，严厉打击向雨水井直接倾倒污水的违法行为，并建立长效管控机制。 | 王新平 | 市综合执法局、市住建局 | 2021年2月至6月 | 各镇（街道） |
|  |  | 调度整治进展情况（半月一次）。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 即日至2021年6月底 | 各镇（街道） |
| 4 | 开展验收销号 | 浒山江（周家路江）和7条重点河道及其主要支流的验收销号。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 整改工作结束后1个月内 | 相关镇（街道） |
| 5 | 坚持系统治水 | 建立跨界河流联防联治工作机制，开始实行“镇街交接断面单指标预警制度”。 | 励映忠 | 宁波市生态环境局慈溪分局 | 2021年4月15日前 | 各镇（街道） |
| 6 | 建立长效机制 | 组织护水斩污专项执法行动，开展执法检查。 | 励映忠 | 宁波市生态环境局慈溪分局 | 长期坚持 | 各镇（街道） |
|  |  | 完善环境问题有奖举报机制。 | 励映忠 | 宁波市生态环境局慈溪分局 | 长期坚持 | 各镇（街道） |
|  |  | 建立开闸放水信息共享制度，加装河道、闸口智能监控设备。 | 董维波 | 市水利局 | 2021年6月底前 | 各镇（街道） |
|  |  | 督查结果纳入镇（街道）生态环境和“五水共治”专项考核体系。 | 励映忠 | 宁波市生态环境局慈溪分局、市“五水共治”办 | 2021年底 | 各镇（街道） |
|  |  | 督查结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。 | 周培剑 | 市委组织部 | 2021年底 | 各镇（街道） |
|  |  | 加强媒体监督，跟踪整治进展，宣传整治成效。 | 孙黎明 | 市委宣传部 | 2021年2月至6月 | 各镇（街道） |
| 7 | 健全保障措施 | 未销号河道统计。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 整改工作结束后1个月内 | 各镇（街道） |
|  |  | 河湖长星级履职考评。 | 董维波 | 市河长办 | 整改工作结束后1个月内 | 各镇（街道） |
|  |  | 督查工作通报。 | 励映忠 | 市水环境治理攻坚工作专班 | 2021年2月至6月 | 各镇（街道） |
|  |  | 加强宣传引导。 | 孙黎明 | 市委宣传部 | 2021年2月至6月 | 各镇（街道） |

附件3

浒山江（周家路江）主要支流名单

| 序号 | 类别 | 支流名称 | 支流河（段）长 | 所在镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 支流 | 三塘横江 | 励立强、宋加约、张建业 | 白沙路街道、坎墩街道、 宗汉街道 |
| 2 |  | 潮塘横江 | 王妤吉、沈信波、周国义、蒋泓杰 | 古塘街道、白沙路街道、 坎墩街道、宗汉街道 |
| 3 |  | 大塘江 | 杨海勇、丁方云 | 浒山街道、宗汉街道 |
| 4 |  | 乌山前江 | 黄栋力 | 横河镇 |
| 5 |  | 相士地江 | 余迪 | 横河镇 |
| 6 |  | 施山横江 | 戚欢钟 | 浒山街道 |
| 7 |  | 金山西江 | 苗利波 | 浒山街道 |
| 8 |  | 二塘横江 | 宋加约、童孟权 | 坎墩街道 |
| 9 |  | 五塘横江（五塘江） | 俞永波、南振华 | 坎墩街道、崇寿镇 |
| 10 |  | 城东新村 后江 | 叶新苗、胡永强 | 古塘街道 |
| 11 |  | 中江 | 张新江、施百清 | 古塘街道 |
| 12 | 二级 支流 | 园区直江 | 应小君 | 崇寿镇 |
| 13 |  | 六灶江 | 陆劲松、蒋海莺 | 崇寿镇、宗汉街道 |
| 14 |  | 鸣山路江 | 洪伟、周梦龙、沈建波 | 崇寿镇、坎墩街道、 宗汉街道 |
| 15 |  | 五房漕 | 胡志煊 | 横河 |
| 16 |  | 后河头 | 胡永坤 | 横河 |
| 17 |  | 庙河江 | 胡益权 | 横河 |
| 18 |  | 乌龙江 | 邹静 | 横河 |
| 19 |  | 沙滩路江 | 叶炯 | 横河 |
| 20 |  | 刺蓬江 | 熊建波 | 浒山街道 |
| 21 |  | 纤绳路江 | 钱镛、李建赞 | 浒山街道、坎墩街道 |
| 22 |  | 赵家路江 | 许裕龙、陈周、施孟杰 | 浒山街道、古塘街道、 宗汉街道 |
| 23 |  | 五灶江 | 沈方敏、陆韬涛、虞卡娜、孙岳追 | 古塘街道、浒山街道、 宗汉街道 |
| 24 |  | 房王路江 | 华红波 | 古塘街道 |
| 25 |  | 东城河 | 苗曙露 | 浒山街道 |
| 26 | 二级 支流 | 四灶江 | 徐建岳 | 宗汉街道 |
| 27 |  | 三灶江 | 李胜 | 宗汉街道 |
| 28 |  | 二灶江 | 杨立、徐柯平 | 白沙路街道、坎墩街道 |
| 29 |  | 斜塘江 | 孙俊杰 | 崇寿镇 |
| 30 |  | 健民江 | 唐群欢 | 崇寿镇 |
| 31 |  | 傅福界江 | 周立挺 | 崇寿镇 |
| 32 |  | 黄房路江 | 周建丰 | 崇寿镇 |
| 33 |  | 公园东直江 | 陈沸沸 | 崇寿镇 |

附件4

浒山江（周家路江）主要支流水质达标任务分解表

| 镇（街道） | 主要支流数（条、段） | 达到Ⅳ类 及以上条数 | 达标时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横河镇 | 7 | 4 | 2021年6月底 |
| 浒山街道 | 8 | 5 | 2021年6月底 |
| 古塘街道 | 6 | 4 | 2021年6月底 |
| 白沙路街道 | 3 | 2 | 2021年6月底 |
| 宗汉街道 | 9 | 5 | 2021年6月底 |
| 坎墩街道 | 7 | 4 | 2021年6月底 |
| 崇寿镇 | 9 | 5 | 2021年6月底 |

附件5

重点河道名单及包干领导

| 序号 | 河道名称 | 包干领导 | 职务 | 断面水体所在镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五塘横江 （五塘江） | 盛悠 | 市委副书记、市长 | 新浦镇 |
| 2 | 三塘横江 | 陈杰峰 | 市政协主席 | 坎墩街道 |
| 3 | 东横河 | 孙黎明 | 市委副书记 | 横河镇 |
| 4 | 水云浦 | 胡海达 | 常务副市长 | 逍林镇 |
| 5 | 周家路江 | 高松岳 | 市委常委、周巷镇党委书记 | 周巷镇 |
| 6 | 周巷公园河 |  |  |  |
| 7 | 徐家浦 | 马焕勇 | 市委常委、观海卫镇党委书记 | 观海卫镇 |
| 8 | 浒山江 （周家路江） | 励映忠 | 副市长 | 浒山街道 |