附件

慈溪市旅游“微改造、精提升”2021年度任务清单

| 序号 号 | 试点 级别 | 试点类型 | 项目名称 | 地址 | 概况 | 投资额（万元） | 工期 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级 试点 | 旅游核心 吸引物 | 上林湖越窑国家考古遗址公园门户区景观提升工程 | 上林湖越窑国家考古 遗址公园 | 涉及游客中心、停车场、旅游厕所及游步道综合改造，总面积约3000平方米，其中停车场面积约1500平方米，游客中心约135平方米，旅游厕所80平方米。 | 300 | 2021.3- 2021.7 | 桥头镇 |
| 2 | / | 旅游目的地 | 五姓村通景河道整治工程 | 五姓村 | 实施河道整治5条，河槽整治4处，总计整治长度为2676米。 | 612 | 2021.1- 2021.4 | 桥头镇 |
| 3 | 慈溪市 试点 | 旅游目的地 | 烟墩村A级景区村提升工程 | 烟墩村 | 烟洋路、双河堰亮化工程及道路铺装、墙体及绿化提升改造，增设景观小品：亭子、长廊、宣传栏、景观桥等。 | 350 | 2021.7- 2021.12 | 桥头镇 |
| 4 | 宁波市级 试点 | 旅游目的地 | 相公殿村红色旅游基地提升工程 | 相公殿村 | 村主入口形象、五丰桥战斗遗址公园、后海码头、中共三北第一党支部旧址、德昭弄文化小道、主干道、战斗史馆等一系列提升改造工程。 | 1000 | 2021.3- 2021.12 | 崇寿镇 |
| 5 | 宁波市级 试点 | 旅游目的地 | 麦冬产业园省级中医药文化旅游养生基地创建提升工程 | 健民村 | 总面积180亩，以种植麦冬为主，包括种植基地、温室玻璃房、麦冬科普基地、休闲采摘基地等。 | 325 | 2021.3- 2021.12 | 崇寿镇 |
| 6 | / | 旅游目的地 | A级景区村庄建设 | 傅福村 | 傅西界东直路道路改造，傅福南横江河道砌坎修复及沿线桥梁护栏设置710米，沿傅福路横江改造围墙外立面改造及绿化提升。 | 190 | 2021.1- 2021.12 | 崇寿镇 |
| 7 | / | 旅游目的地 | 樟新公路（六塘—七塘）西侧绿化提升工程 | 新浦镇 | 总长1850米，对该段道路西侧50 米宽的绿化带进行改造提升。 | 316 | 2021.1- 2021.7 | 新浦镇 |
| 8 | / | 旅游目的地 | A级景区村庄建设 | 六塘南村 | 对利阳小区、村办公楼等外立面改造及节点提升，马潭路两侧河坎新砌及景观、小品绿化提升，停车场改造、道路零星硬化工程等。 | 393 | 2021.6- 2021.12 | 新浦镇 |
| 9 | / | 旅游目的地 | 桥城生态农庄改造提升 | 腰塘村水云浦东、八塘江北 | 鱼塘、道路、门头等硬件设施改造。 | 250 | 2021.4- 2021.12 | 新浦镇 |
| 10 | 慈溪市 试点 | 旅游接待 场所 | 新浦乡舍民宿提升工程 | 下洋浦村观附公路西、七塘公路南 | 精品民宿提升装修。 | 200 | 2021.2- 2021.12 | 新浦镇 |
| 11 | 慈溪市 试点 | 旅游目的地 | 泥牛塘景观提升工程 | 东海村 | 全长960米，包括路面拓宽、护栏、景观窗等。 | 360 | 2021.3- 2021.12 | 附海镇 |
| 12 | 慈溪市 试点 | 旅游核心 吸引物 | 恒海怡荷园二期工程 | 现代农业 开发区 | 在怡荷园一期项目的基础上进行提升，新建栈道、水上平台和景观桥、游玩设备等设施。 | 320 | 2021.4- 2021.7 | 慈溪市 现代农业 开发区 |
| 13 | 慈溪市 试点 | 旅游核心 吸引物 | 达蓬天地夜景亮化工程 | 达蓬山景区 | 在达蓬天地处安装LED灯带、射灯等亮化设备。 | 120 | 2021.7- 2021.12 | 龙山镇 |
| 14 | / | 旅游核心 吸引物 | 伏龙山长征体验园 | 山下村 | 项目占地约50亩，位于伏龙山上，以长征体验园为主题，建设红色旅游拓展基地。 | 520 | 2021.3- 2021.12 | 龙山镇 |
| 15 | / | 旅游核心 吸引物 | 民国风情一条街继勤堂二期修缮工程 | 山下村 | 占地面积500平方米，建筑面积800平方米，屋面翻修500平方米，立面门窗更换180平方米，柱梁局部更换，楼板搁栅更换120平方米，木地板更换250平方米，石板更换80平方米，墙体修补砌筑70立方米，墙面粉刷280平方米。 | 75 | 2021.3- 2021.5 | 龙山镇 |
| 16 | / | 旅游核心 吸引物 | 民国风情一条街树滋堂修缮工程 | 山下村 | 占地面积935平方米，建筑面积1286平方米，屋面翻修1120平方米，门窗更换240平方米，室内局部柱梁更换，楼板搁栅更换400平方米，室内石板修复400平方米，墙体修补砌筑55立方米，墙面粉刷修补240平方米，天井石板更换280平方米，雨污管道改造100米。 | 190 | 2021.3- 2021.5 | 龙山镇 |
| 17 | / | 旅游目的地 | A级景区村庄提升工程 | 徐福村 | 新建休闲凉亭、戏台及周边绿化工程。 | 37 | 2021.5- 2021.10 | 龙山镇 |
| 18 | / | 旅游目的地 | A级旅游厕所 | 徐福村 | 在徐福村建造一座低碳、环保、独具特色的木质结构3A级厕所。 | 40 | 2021.8- 2021.11 | 龙山镇 |
| 19 | 宁波市级 试点 | 旅游核心 吸引物 | 观海卫湖中路栈道景观改造工程 | 鸣鹤古镇 | 全长800米，建设观光平台和弱电上改下。 | 500 | 2021.3- 2021.12 | 观海卫镇 |
| 20 | / | 旅游目的地 | 韩家江道路绿化亮化景观打造工程 | 五里村 | 北起祝家桥，南至快船江，通过绿道改造和夜景亮化，提升五里村中心河道的景观形象。 | 250 | 2021.6- 2021.12 | 观海卫镇 |
| 21 | / | 旅游目的地 | 上横街村东、南城河沿健身步道 | 上横街村 | 景观灯、栏杆、健身步道等建设。 | 121 | 2020.3- 2021.12 | 观海卫镇 |
| 22 | 慈溪市试点 | 旅游目的地 | 观海卫镇杜家桥村A级景区村庄提升工程 | 杜家桥村 | 罗鸣南路两侧建筑外立面改造、古村建筑群墙头及屋顶修复，新建东杜河生态砌块挡墙，新建人行桥1座，沿东杜河修建步行道，配套增设绿化600平方。 | 236 | 2021.7- 2021.12 | 观海卫镇 |
| 23 | 宁波市级 试点 | 旅游目的地 | 周巷天元村A级景区村提升工程 | 天元村 | 钱王府东侧河边建设长度120米的党风廉政及综合性长廊。 | 60 | 2021.7- 2021.12 | 周巷镇 |
| 24 | 宁波市级 试点 | 旅游目的地 | 周巷天潭村3A级景区村提升工程 | 天潭村 | 村中后花园河坎修复、立面改造、水环境整治、道路改造提升。 | 750 | 2021.7- 2021.12 | 周巷镇 |
| 25 | 慈溪市 试点 | 旅游目的地 | 周巷镇双东村A级景区村提升工程 | 双东村 | 陈家路、东界塘路等道路及立面改造提升及沿道路河岸石坎修复；改造提升村委西北侧停车场以及停车场和陈家路周边绿化改造提升；新建入口村标等。 | 204 | 2021.7- 2021.12 | 周巷镇 |
| 26 | 宁波市级 试点 | 旅游接待 场所 | 匡堰青瓷小镇民宿改造提升工程 | 倡隆村 | 倡隆村楝树下9号租用民宅进行改造提升，装修面积约1000平方，包括9间民宿客房及小型会议接待。 | 400 | 2021.4- 2021.12 | 匡堰镇 |
| 27 | 宁波市级 试点 | 旅游目的地 | 匡堰倡隆村3A级景区村提升工程 | 倡隆村 | 楝树下乡村民宿体验休闲区建设，包括透水步道、生态河道、雨水收集及湿地小公园、主入口与文化小广场、体验农园、庭院景观营造、市政配套及公共设施。 | 1000 | 2021.4- 2021.12 | 匡堰镇 |
| 28 | / | 旅游目的地 | 龙舌村岭南道路综合改造工程 | 龙舌村 | 道路硬化3000平方米，景观灯安装10处，河岸砌坎200米及河道整治。 | 130 | 2021.7- 2021.12 | 匡堰镇 |
| 29 | / | 旅游目的地 | 石人山村赵家池至蔡岙水库道路硬化工程 | 石人山村 | 道路全长900米左右，并铺设相应的雨水管道。 | 100 | 2021.4- 2021.5 | 匡堰镇 |
| 30 | 宁波市级 试点 | 旅游目的地 | 匡堰乾炳村A级景区村庄提升工程 | 乾炳村 | 道路宽度5米左右，长度350米，内建多个让车处和两个小型停车场，该道路直通古道入口。 | 60 | 2021.7- 2021.12 | 匡堰镇 |
| 31 | 慈溪市 试点 | 旅游目的地 | 匡堰镇高家村健身步道改造提升工程 | 高家村 | 高家江（新村西）杨柳树改造、老镇政府前马路改造健身步道东侧规划多个停车位，设立河道护栏及绿化。 | 140 | 2021.7- 2021.12 | 匡堰镇 |
| 32 | 慈溪市 试点 | 旅游目的地 | 匡堰镇岗墩3A景区村入口景观提升工程 | 岗墩公园 | 绿化、亮化、音响系统、游步道等建设施工。 | 60 | 2021.6- 2021.12 | 匡堰镇 |
| 33 | / | 旅游目的地 | 公厕改造 | 倡隆村 | 妙山市场前公厕进行改造，在整体造型和布局上与周围风景相适应。 | 30 | 2021.1- 2021.12 | 匡堰镇 |
| 34 | 宁波市级 试点 | 旅游核心 吸引物 | 上林湖青瓷文化传承园夜景亮化工程 | 上林湖青瓷文化传承园 | 对上林湖青瓷文化传承园灯光进行补充与完善。 | 43 | 2021.1- 2021.7 | 匡堰镇 |
| 35 | 宁波市级 试点 | 旅游目的地 | 匡堰倡隆旅游风景带提升工程 | 倡隆村 | 寺马线倡隆段旁的健身步道风景带进行提升，种植适量花卉与树木。 | 320 | 2021.6- 2021.12 | 匡堰镇 |
| 36 | / | 旅游目的地 | 黄婆岙健身步道（一期） | 樟树村 | 对黄婆岙山区道路进行拓宽，建造健身步道，全长460米，宽3米，总投资80万元。2021年投入40万元，拓宽路基。 | 40 | 2021.1- 2021.12 | 匡堰镇 |
| 37 | / | 旅游目的地 | A级景区村庄建设 | 大湾村 | 项目包括大湾村星级厕所、大湾庙沿江道路改造工程。 | 200 | 2021.7- 2021.12 | 胜山镇 |
| 38 | 慈溪市 试点 | 旅游目的地 | 胜山镇镇前村A级景区村提升工程 | 镇前村 | 镇前村文化礼堂以南兴建文娱场所，面积2000平方米。 | 196 | 2021.6- 2021.12 | 胜山镇 |
| 39 | / | 旅游目的地 | 胜山镇四灶村七甲江中心路改造工程 | 四灶村 | 对七甲江中心路破损路面进行硬化，同时进行雨水管的铺设，改造七甲江中心300.854米，路面宽度6米。 | 120 | 2021.8- 2021.12 | 胜山镇 |
| 40 | / | 旅游目的地 | A级景区村提升 | 胜山头村 | 胜山镇胜山头村史家甲路改造工程、胜山头村新建文化礼堂。 | 950 | 2021.6- 2021.12 | 胜山镇 |
| 41 | / | 旅游目的地 | A级景区村庄建设 | 马堰村 | 对秦横路沿路两侧综合改造提升。 | 185 | 2021.8- 2021.12 | 横河镇 |
| 42 | / | 旅游目的地 | 杨贤江故居改造精提升项目 | 杨贤江故居 | 以杨贤江故居为核心，推进场馆周边基础设施提升、党建展馆建设以及内部陈设更新等项目。 | 400 | 2021.3- 2021.12 | 长河镇 |
| 43 | / | 旅游目的地 | A级景区村庄建设 | 桥一村 | 兴工路道路硬化、许家江护栏美化、亮化工程、丁徐路道路硬化等。 | 200 | 2021.6- 2021.12 | 逍林镇 |
| 44 | / | 旅游目的地 | A级景区村庄建设 | 水云浦村 | 张丁浦两侧建筑及围墙外立面改造；张丁路、丰富路亮化工程；界河西岸石坎工程；沿张丁浦绿化改造及美化工程。 | 200 | 2021.6- 2021.12 | 逍林镇 |
| 45 | / | 旅游目的地 | 洪魏村特色村改造提升工程 | 洪魏村 | 以洪魏村红色资源为核心，打造提升洪魏村红色旅游基地。 | 395 | 2021.9- 2022.4 | 掌起镇 |
| 46 | / | 旅游接待 场所 | 前同泰综合改造提升 | 陈家村 | 前同泰古建筑立面改造工程及内部改造提升。 | 30 | 2021.7- 2021.8 | 掌起镇 |
| 47 | / | 旅游目的地 | A级景区村庄改造提升工程 | 东埠头村 | 村尾三角公园和东埠头下街两侧建筑、绿化、栏杆改造。 | 225 | 2021.7- 2021.10 | 掌起镇 |