# “十四五”时期慈溪市养老服务高质量发展主要指标

| 序号 | 指标 | 2020年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每万名老人拥有认知症障碍床位数（张） | 5 | ≧20 |
| 2 | 每万名老人拥有持证养老护理员数（人） | 10 | 28 |
| 3 | 养老机构护理型床位占比 | 51% | 60% |
| 4 | 培训养老护理员和家庭照护者（人） | 159 | ≧5361 |
| 5 | 嵌入式社区养老服务机构（家） | 1 | 5 |
| 6 | 5A级居家养老服务中心建设 | 0 | 3 |
| 7 | 居家养老服务中心社会化运营率 | 50% | 80% |
| 8 | 村级居家养老服务站规范化运营占比 | 60 | 100% |
| 9 | 居家养老服务人员持证上岗率 | 80% | 100% |
| 10 | 市镇两级公办养老机构星级达标率 | 7% | 90% |
| 11 | 养老机构康养联合体覆盖率 | 28% | 100% |
| 12 | 养老服务机构智慧阳光厨房建成率 | 0 | 100% |
| 13 | 养老机构“家院互融”服务开展率 | 60% | 100% |
| 14 | 区域性居家养老服务中心老年大学 建成并运营 | 80% | 100% |
| 15 | 养老服务机构党建覆盖率 | 10% | 90% |
| 16 | 每万名老年人拥有社会工作者数（人） | 22 | 25 |
| 17 | 全市区域性和示范型居家养老服务中心 完善标准化老年食堂 | 0 | 100% |

# 慈溪市“十四五”时期养老服务设施主要项目

| 序号 | 镇（街道） | 项目名称 | 项目 类型 | 建设期限 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浒山 | 浒山街道5A级 居家养老服务中心 | 改扩建 | 2022-2025 | 金南社区 | 改扩建原AAA级居家中心，总建筑面积2000平方米，拟建设床位40张。 | 250 | 250 |
| 2 | 白沙路 | 白沙路街道5A级 居家养老服务中心 | 改扩建 | 2021-2022 | 隆兴村 | 改扩建原AAA级居家中心，建筑面积约2500平方米，拟建设床位44张。 | 300 | 300 |
| 3 |  | 白沙路街道康养中心 | 改建 | 2022-2025 | 河角村 | 项目位于河角村，规划海通路南侧，规划新城河路东侧。项目总用地约5亩，总建筑面积3500平方米，作为新城河配套用房，拟建设床位50张。 | 300 | 300 |
| 4 | 古塘 | 古塘街道5A级 居家养老服务中心 | 新建 | 2022-2025 | 界牌村 | 项目位于锦尚府北侧，青少年宫路西侧，为小区配套用房。总建筑面积约2000平方米，拟建设床位40张。 | 800 | 800 |
| 5 | 宗汉 | 宗汉街道康养院 （暂名） | 新建 | 2022-2025 | 史家村 | 项目东临东方铜业地块，南至北三环，西至鸣山路江，北至史家村耕地，总用地面积13500平方米，拟建设医养结合养老院，设计床位300张。 | 3500 | 3500 |
| 6 | 坎墩 | 坎墩街道5A级 居家养老服务中心 | 新建 | 2022-2025 | 坎东村 | 项目位于坎东村，建设一个兼具居家养老服务中心及嵌入式养老机构的5A级中心，建筑面积约2000平方米，设计床位40张。 | 800 | 800 |
| 7 | 龙山 | 龙山新城老人公寓 | 谋划 | 2022-2025 | 龙山新城 | 项目位于滨海经济开发区龙山镇新城区块，总用地面积30000平方米，拟建设面积30000平方米，设计床位600张。将作为招商引资项目。 | 15000 | 15000 |
| 8 |  | 龙山镇范市老人公寓 | 改建 | 2022-2025 | 新西村 | 将原范市医院改造成医养结合养老院，总建筑面积约10000平方米，拟设计床位250张。 | 1500 | 1500 |
| 9 | 掌起 | 敬老院扩建工程 | 改扩建 | 2022-2025 | 东埠头村 | 项目将扩建现敬老院北侧土地，总用地约10000平方米，拟设计床位220张。 | 3000 | 3000 |
| 10 | 观海卫 | 观海卫镇东山头 养老院 | 改扩建 | 2022-2025 | 东山头村 | 项目位于观海卫镇东山北路以西，为改建项目。房屋已有建筑为5层建筑，总建筑面积6000平方米，可扩建6000平方米，拟建设床位300张。 | 5000 | 5000 |
| 11 |  | 观海卫镇新城养老院 | 谋划 | 2022-2025 | 小团浦村 | 用地面积20亩，拟建床位300张。 | 10000 | 10000 |
| 12 |  | 观海卫镇杜湖 老年公寓 | 改建 | 2022-2025 | 白洋村 | 将原杜湖山庄改造，土地房产合法化，拟建床位300张。 | 2000 | 2000 |
| 13 | 附海 | 附海镇养老公寓 | 谋划 | 2022-2025 | 东海村 | 用地面积39亩，拟建床位300张。 | 5000 | 5000 |
| 14 | 桥头 | 桥头牛头山老年公寓 | 谋划 | 2022-2025 | 五姓村 | 位于五姓村牛头山，用地面积50亩，拟建床位750张。 | 20000 | 20000 |
| 15 | 匡堰 | 匡堰大发老年公寓 改建提升工程 | 改扩建 | 2022-2025 | 乾炳村 | 将原老年公寓往东南扩建，扩建用地10亩，拟建床位100张。 | 2000 | 2000 |
| 16 | 逍林 | 逍林社会福利中心 扩建工程 | 改扩建 | 2022-2025 | 福合院村 | 将原福利中心往东扩建，用地面积20亩，拟建设床位300张。 | 4000 | 4000 |
| 17 | 胜山 | 胜山镇胜西养老院 （暂名） | 谋划 | 2022-2025 | 三灶村 | 项目东至现状河道，南至三灶村耕地，西邻胜山镇实验幼儿园，用地面积32.1亩，建设床位480张。 | 8000 | 8000 |
| 18 | 横河 | 天工养老院（暂名） | 新建 | 2022-2025 | 大山村 | 项目在大山村的新大山，沙梅线东侧，新大山安置区南侧，用地面积14亩，拟建设床位250张。 | 4000 | 4000 |
| 19 | 长河 | 雅戈尔康养小镇 | 谋划 | 2022-2025 | 原生态 农庄 | 用地面积200亩，拟建设床位600张。 | 15000 | 1500 |
| 20 | 崇寿 | 崇寿镇养老中心项目（筹） | 谋划 | 2022-2025 | 傅家路村 | 用地面积20亩，拟建设床位200张。 | 10000 | 10000 |
| 21 | 新浦 | 新浦镇六甲养老中心（暂名） | 新建 | 2022-2025 | 六甲村 | 项目地块东至公园绿地，南至五塘江，西至老水云浦江，北至建附公路，总用地6.9亩，拟建设床位100张。 | 1500 | 1500 |
| 22 |  | 新浦镇中心小学 余家路校区改建工程 | 谋划 | 2022-2025 | 余家路村 | 总用地10亩，建筑面积5000平方米，拟建设床位120张。 | 800 | 800 |
| 23 | 周巷 | 周巷养老院(暂定） | 谋划 | 2022-2025 | 下吴家路村 | 项目位于余慈环北大道与悦来路交叉口东南角，用地面积50亩，拟建设床位700张。 | 22000 | 22000 |
| 24 |  | 新城片区老年社区（暂定） | 谋划 | 2022-2025 | 万寿寺村 | 项目余慈环北大道与周西公路交叉口西南角，用地面积36亩，拟建设床位600张。 | 18000 | 18000 |
| 25 |  | 天元片区养老院 （暂定） | 谋划 | 2022-2025 | 潭河村 | 用地面积27亩，拟建设床位500张。 | 12000 | 12000 |
| 26 |  | 周巷平王老人公寓（暂定） | 谋划 | 2022-2025 | 平王村 | 用地面积15亩，拟建设床位250张。 | 4000 | 4000 |
| 27 | 民政局 | 城区社会福利院一期改造工程 | 改建 | 2021-2022 |  | 项目总建筑面积10000平方米，拟改建成兼具智能化养老公寓。 | 1000 | 1000 |