# 附件1

## “十四五”期间旅游体育近期重点建设项目库列表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 预计投资 （万元） | 建设 性质 | 项目 类别 | 主要 责任单位 | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云龙青少年素质教育基地 | 观海卫镇 | 利用原云龙中学改建为青少年素质教育基地，包括应急救援训练区、住宿配套服务区、室内垂直运动场、素质拓展训练区、主题文化教育区、国药文化展示带六大区域。 | 4950 | 改造 提升 | 教育 研学 | 慈溪农旅 集团 | 2021年 完成 |
| 2 | 白洋湖环湖步道 | 观海卫镇 | 步道建设主要包含新建驳岸、道路基础、亲水栈道、观景平台、游船码头、骑行驿站等配套设施。 | 10000 | 新建 | 基础 配套 | 观海卫镇 | 2022年 完成 |
| 3 | 湖中路栈道 | 观海卫镇 | 湖滨路至杜湖栈道。新建东侧栈道，建设观光平台和弱电上改下；新建西侧栈道，实施道路拓宽改造、绿化提升、景观亮化等。 | 1300 | 新建+ 提升 | 基础 设施 | 观海卫镇 | 2021年 完成 |
| 4 | 兔王国亲子乐园 | 观海卫镇 | 占地面积100亩，建设以兔为主题的兔文化景区，集休闲娱乐、亲子教育、团建营地为一体的特色主题乐园。 | 1200 | 新建+ 提升 | 亲子 休闲 | 观海卫 兔八哥 游乐园 | 2022年 完成 |
| 5 | 新城体育公园 | 观海卫镇 | 镇全民健身公园，含全民健身综合馆、室内标准恒温游泳馆两个场馆。 | 25000 | 新建 | 体育 设施 | 观海卫镇 城投公司 | 2022年 完成 |
| 6 | 五里村韩家江 道路景观打造 | 观海卫镇 | 包含道路绿化亮化、河道景观提升。 | 250 | 改造 提升 | 乡村 休闲 | 五里村 | 2021年 完成 |
| 7 | 上横街村健身 步道 | 观海卫镇 | 包含景观灯、栏杆、健身步道等建设。 | 121 | 改造 提升 | 乡村 休闲 | 上横街村 | 2021年 完成 |
| 8 | 杜家桥村A级 景区村庄提升 | 观海卫镇 | 罗鸣南路两侧建筑外立面改造、古村建筑群墙头及屋顶修复，新建东杜河生态砌块挡墙，新建人行桥1座，沿东杜河修建步行道，配套增设绿化600平方米。 | 236 | 创建 提升 | 景区村 | 杜家桥村 | 2021年 完成 |
| 9 | 后茅山微度假旅游区 | 掌起镇 | 以爱情为主题把后茅山打造成为爱的圣地，集山谷观光、婚庆产业、文化民俗、精品夜游、野奢度假为一体。 | 25000 | 新建+ 提升 | 休闲 度假 | 慈溪农旅 集团 | 2023年 完成 |
| 10 | 洪魏村特色村改造提升工程 | 掌起镇 | 洪魏村红色底蕴深厚，人文景观丰富，村内现存有大量的历史文化古迹。计划将红色旅游发展与现代农业、生态林业等规划有效对接，形成红色旅游节点。 | 395 | 改造 提升 | 红色 旅游 | 洪魏村 | 2022年 完成 |
| 11 | 上林湖越窑国家考古遗址公园 景观提升 | 桥头镇 | 涉及游客中心、停车场、旅游厕所及游步道综合改造，总面积约3000平方米，其中停车场面积约1500平方米，游客中心约135平方米，旅游厕所约80平方米。 | 300 | 改造 提升 | 景区 | 桥头镇 | 2021年 完成 |
| 12 | 五姓村典范村、景区村提升工程 | 桥头镇 | 五姓村范围内河道整治及景观提升以及山塘活力片区建设提升。 | 1212 | 创建 提升 | 滨水 休闲 | 市水利局、桥头镇、 五姓村 | 2021年 完成 |
| 13 | 五丰村景区村 改造工程 | 桥头镇 | 村庄污水管道铺设以及陈宅路沿线环境改造提升。 | 700 | 创建 提升 | 景区村 | 五丰村 | 2023年 完成 |
| 14 | 小桥头村景区村改造工程 | 桥头镇 | 农村污水整治。 | 350 | 创建 提升 | 景区村 | 小桥头村 | 2023年 完成 |
| 15 | 高家村绿道 | 匡堰镇 | 北起东横河，南至上林原著南石人山界，全长约1.5千米。 | 400 | 新建 | 体育 休闲 | 高家村 | 2021年 完成 |
| 16 | 青瓷小镇民宿 改造提升工程 | 匡堰镇 | 倡隆村楝树下9号租用民宅进行改造提升，装修面积约1000平方，包括9间民宿客房及小型会议接待。 | 400 | 改造 提升 | 乡村 休闲 | 慈溪市忆山文旅有限 公司 | 2021年 完成 |
| 17 | 倡隆村乡村振兴典范村培育项目 | 匡堰镇 | 包含乡村民宿体验休闲区、透水步道、生态河道、雨水收集及湿地小公园、主入口与文化小广场、体验农园、庭院景观营造、市政配套及公共设施建设。 | 1046 | 改造 提升 | 乡村 休闲 | 倡隆村 | 2021年 完成 |
| 18 | 龙舌村岭南道路综合改造工程 | 匡堰镇 | 道路硬化3000平方米，景观灯安装10处，河岸砌砍200米，河道整治。 | 130 | 改造 提升 | 基础 设施 | 龙舌村 | 2021年 完成 |
| 19 | 石人山村赵家池至蔡岙水库道路硬化工程 | 匡堰镇 | 道路全长900米左右，并铺设相应的雨水管道。 | 100 | 改造 提升 | 基础 设施 | 石人山村 | 2021年 完成 |
| 20 | 高家村健身步道改造提升工程 | 匡堰镇 | 高家江（新村西）杨柳树改造、老镇政府前马路改造。健身步道东侧规划多个停车位，设立河道护栏及绿化。该项目建成后给周边村民群众休闲健身的场所。 | 140 | 改造 提升 | 基础 设施 | 高家村 | 2021年 完成 |
| 21 | 倡隆旅游风景带提升工程 | 匡堰镇 | 寺马线倡隆段旁的健身步道风景带进行提升，种植适量花卉与树木。 | 320 | 改造 提升 | 基础 设施 | 倡隆村 | 2021年 完成 |
| 22 | 轻菓农场 | 横河镇 | 建设民宿、餐饮婚庆场地、游步道、马场、停车场等，园区绿化、门头标志标识、监控、门禁、游乐设施设备提升。 | 500 | 新建+ 提升 | 农业 休闲 | 轻菓农场 | 2023年 完成 |
| 23 | 马堰村A级景区村庄建设 | 横河镇 | 秦横路沿路两侧综合改造提升，东案池节点河道综合整治，以及道路及附属工程，包括改造区域内新建栏杆合计443米，道路修复硬化505平方米，铺设雨水管道263米，标识标牌换新10处，外立面改造500平方米。 | 185 | 创建 提升 | 景区村 | 马堰村 | 2021年 完成 |
| 24 | 伏龙山长征体验园 | 龙山镇 | 以长征体验为主题，建设红色拓展基地。 | 520 | 新建 | 体育 休闲 | 慈溪农旅 集团 | 2021年 完成 |
| 25 | 横筋线（窖湖—长邱线观光旅游线）工程 | 龙山镇 | 对观光旅游线进行提升建设，包括：箱涵3道，圆管涵9道，雨水管、交安设施、公交停靠站等附属工程。 | 5000 | 改造 提升 | 基础 设施 | 龙山镇 | 2021年 完成 |
| 26 | 滨海经济开发区龙山新城配套 基础设施提升 | 龙山镇 | 主要对灵峰路沿线桥梁、道路、山体、岸线及景观节点进行亮化及亲水平台建设。 | 1210 | 改造 提升 | 城市 休闲 | 慈东城镇建设投资开发有限公司 | 2021年 完成 |
| 27 | 麦冬产业旅游休闲基地提升项目 | 崇寿镇 | 总面积180亩，主要以麦冬种植为主，包含种植基地、温室玻璃房、麦冬科普基地、休闲采摘基地等。 | 325 | 新建+ 提升 | 农业 休闲 | 慈溪市慈海果蔬农场 | 2021年 完成 |
| 28 | 稞心布落农业 产业休闲基地 | 崇寿镇 | 总面积50亩，集“玉米迷宫”、瓜果采摘区、花海观光区、动物居住区、玫瑰种植区等设施于一体的农业休闲基地。 | 314 | 新建+ 提升 | 农业 休闲 | 宁波稞心教育信息咨询有限责任 公司 | 2021年 完成 |
| 29 | 相公殿美丽乡村景观改造 | 崇寿镇 | 村主入口形象、五丰桥战斗遗址公园、后海码头、中共三北第一党支部旧址、德昭弄文化小道、主干道提升改造等工程。 | 1000 | 改造 提升 | 乡村 休闲 | 崇寿镇 | 2021年 完成 |
| 30 | 傅福村A级景区村庄建设 | 崇寿镇 | 傅西界东直路道路改造，傅福南横江河道砌坎修复及沿线桥梁护栏设置710米，沿傅福路横江改造围墙外立面改造及绿化提升。 | 190 | 创建 提升 | 乡村 休闲 | 傅福村 | 2021年 完成 |
| 31 | 古艺路道路新建工程 | 周巷镇 | 新建西起芦庵公路，东至大路门江道路。 | 880 | 新建 | 基础 设施 | 周巷镇 | 2021年 完成 |
| 32 | 天潭村乡村振兴典范村工程 | 周巷镇 | 新建文化礼堂，建筑面积2705平方米；文化广场建设工程面积约5500平方米。 | 1980 | 新建 | 乡村 休闲 | 天潭村 | 2021年 完成 |
| 33 | 宁波水环境建设项目（健身步道） | 附海镇 | 景区道路、亭子、绿化、灯光、喷泉等建设。 | 400 | 改造 提升 | 滨水 休闲 | 东海村 | 2021年 完成 |
| 34 | 东海村美丽乡村建设（泥牛塘景观工程） | 附海镇 | 全长960米，包括路面拓宽、护栏、景观窗等建设内容。 | 360 | 改造 提升 | 乡村 休闲 | 东海村 | 2021年 完成 |
| 35 | 万亩花卉景观 提升 | 附海镇 | 以现有花海为核心，通过业态提升，景观打造，基础设施完善提升打造农业休闲及乡村休闲场所。 | 500 | 改造 提升 | 农业 休闲 | 附海镇 | 2023年 完成 |
| 36 | 大湾村A级景区村庄建设 | 胜山镇 | 包括大湾村星级厕所、大湾庙沿江道路改造工程。 | 200 | 创建 提升 | 景区村 | 大湾村 | 2021年 完成 |
| 37 | 镇前村A级景区村提升工程 | 胜山镇 | 位于镇前村文化礼堂南面,文娱场所，面积2000平方米，建成后将大大丰富村民的精神生活及出入方便。 | 196 | 创建 提升 | 景区村 | 镇前村 | 2021年 完成 |
| 38 | 四灶村七甲江 中心路改造工程 | 胜山镇 | 对七甲江中心路破损路面进行硬化，同时进行雨水管的铺设，改造七甲江中心路300.854米，路面宽度6米，采用水泥砼硬化。 | 120 | 创建 提升 | 景区村 | 四灶村 | 2021年 完成 |
| 39 | 胜山头A级景区村提升 | 胜山镇 | 胜山镇胜山头村史家甲路改造工程、胜山头村新建文化礼堂。 | 950 | 创建 提升 | 景区村 | 胜山头村 | 2021年 完成 |
| 40 | 天潭村3A级景区村提升工程 | 周巷镇 | 村中后花园河坎修复、立面改造、水环境整治、道路改造提升工程等。 | 750 | 创建 提升 | 景区村 | 天潭村 | 2021年 完成 |
| 41 | 双东村A级景区村提升工程 | 周巷镇 | 陈家路、东界塘路等道路及立面改造提升及沿道路河岸石坎修复；改造提升村委西北侧停车场以及停车场和陈家路周边绿化改造提升；新建入口村标等。 | 204 | 创建 提升 | 景区村 | 双东村 | 2021年 完成 |
| 42 | 杨贤江故居改造精提升项目 | 长河镇 | 深入推进红色文旅路线改造提升项目，以杨贤江故居为打造核心，推进场馆周边基础设施提升、党建展馆建设以及内部陈设更新等项目。 | 400 | 改造 提升 | 红色 旅游 | 长河镇 | 2021年 完成 |
| 43 | 恒海怡荷园二期 | 慈溪市 现代农业开发区 | 洪魏村红色底蕴深厚，人文景观丰富，村内现存有大量的历史文化古迹。计划将红色旅游发展与现代农业、生态林业等规划有效对接，形成红色旅游节点。 | 320 | 新建+ 提升 | 农业 休闲 | 宁波荷风 旅游管理 有限公司 | 2021年 完成 |
| 44 | 桥一村A级 景区村庄建设 | 逍林镇 | 兴工路道路硬化、许家江护栏美化、亮化工程、丁徐路道路硬化等。 | 200 | 创建 提升 | 景区村 | 桥一村 | 2021年 完成 |
| 45 | 水云浦村A级 景区村庄建设 | 逍林镇 | 张丁浦两侧建筑及围墙外立面改造；张丁路、丰富路亮化工程；界河西岸石坎工程；沿张丁浦绿化改造及美化工程等。 | 200 | 创建 提升 | 景区村 | 水云浦村 | 2021年 完成 |
| 46 | 恒海怡荷园二期 | 慈溪市 现代农业开发区 | 洪魏村红色底蕴深厚，人文景观丰富，村内现存有大量的历史文化古迹。计划将红色旅游发展与现代农业、生态林业等规划有效对接，形成红色旅游节点。 | 320 | 新建+ 提升 | 农业 休闲 | 宁波荷风 旅游管理 有限公司 | 2021年 完成 |
| 47 | 樟新公路西侧 绿化提升工程 | 新浦镇 | 对该段道路西侧50米宽的绿化带进行改造提升，工程实施范围92279平方米。主要建设内容为绿化种植和排水工程等。 | 316 | 改造 提升 | 基础 设施 | 新浦镇 | 2021年 完成 |
| 48 | 半掘浦综合 整治工程 | 新浦镇 | 主要建设河道护岸，原机耕路改造提升；配建栏杆、桥梁等。 | 440 | 改造 提升 | 基础 设施 | 新浦镇 | 2021年 完成 |
| 49 | 六塘南村A级 景区村庄建设 | 新浦镇 | 利阳小区、村办公楼等外立面改造及节点提升，马潭路两侧河坎新砌及景观、小品绿化提升，停车场改造、道路零星硬化工程等。 | 393 | 创建 提升 | 景区村 | 六塘南村 | 2021年 完成 |
| 50 | 桥城生态农庄 改造提升 | 新浦镇 | 新建民宿。 | 200 | 改造 提升 | 农业 休闲 | 新浦镇 | 2021年 完成 |
| 51 | 正大农业国家 3A级旅游景区 | 慈溪市 现代农业开发区 | 依托现有正大春风蓝湾宁波市级动植物特色旅游休闲基地和花海、生态稻田项目，打造国家3A级旅游景区。 | 1000 | 创建 提升 | 农业 休闲 | 正大集团 | 2022年 完成 |
| 52 | 书香文创园 | 坎墩街道 | 集图书展销、文化创意为一体的文创园区。 | 9138 | 新建 | 文创 园区 | 慈溪市 新华书店 有限公司 | 2022年 完成 |
| 53 | 湾底保利文化 小镇 | 浒山街道 | 建成保利艺术博物馆中心、博物馆集群，配套文化商业街区。 | 100000 | 续建 | 文化 小镇 |  | 2021年 完成 |

附件2

## “十四五”期间旅游体育重点储备项目库列表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 建设 性质 | 项目 类别 | 项目进展 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秘色瓷文化创意园 | 观海卫镇 | 以青瓷为主要元素，通过青瓷、秘色瓷主题民宿、轻奢酒店、精品房产的业态引入，与上林湖青瓷文化传承园形成配套互补。 | 新建 | 文创园 | 招商中 |
| 2 | 最美越窑文化乡野风景道 | 观海卫镇、横河镇、匡堰镇 | 根据翠屏山丘陵区山壑的自然优势，通过对沿山线等相关道路路面改造、立面整治、景观提升、服务驿站等旅游基础设施提升，形成独特的经济交通文化走廊。本项目跨越横筋线、罗鸣线、寺马线及三海线和白彭线等道路，总长度约30公里。 | 改造 提升 | 基础 设施 | 谋划推进 |
| 3 | 上林湖越窑国家考古遗址公园4A景区 | 观海卫镇 | 以创建4A景区为目标，优化上林湖越窑博物馆、遗址展示点展陈，提升基础设施，优化旅游服务。 | 改造 提升 | 考古 公园 | 前期谋划 |
| 4 | 鸣鹤国药康养小镇 | 观海卫镇 | 宁波开投蓝城重新规划文旅颐养复合型产业特色古镇。力争在创建4A景区的基础上，与上林湖越窑国家考古遗址公园联动申报5A级景区。 | 新建 | 康养 小镇 | 规划调整 |
| 5 | 鸣鹤—上林湖国家5A级旅游景区 | 观海卫镇 | 以国家5A级旅游景区创建为标准，整合周边资源，丰富旅游业态，强化文化内涵，完善基础建设，优化旅游服务。 | 创建 提升 | 旅游 景区 | 前期谋划 |
| 6 | 观海卫双湖精品休闲区 | 观海卫镇 | 项目目标群体定位长三角都市群，集康养休闲为一体的养生度假酒店。 | 新建 | 旅游 景区 | 已完成土地 征收及功能调整，招商中 |
| 7 | 倡隆青瓷文化休闲基地 | 匡堰镇 | 以青瓷文创为主题，打造青瓷文化工作室集聚区，提升沿山线农家乐品牌和南山脚花海环境综合改造。 | 新建 | 文化 休闲 | 招商中 |
| 8 | 洪魏村红色旅游融合 发展示范基地 | 掌起镇 | 重点整合爱国主义教育基地、美丽乡村等资源，做好绿化、旅游基础服务设施建设。依托红色文化，引入相关业态，引导产业转型，实现一二三产融合发展。 | 创建 提升 | 文化体验、乡村休闲 | 前期谋划 |
| 9 | 达蓬山省级旅游度假区创建 | 龙山镇 | 整合达蓬山旅游度假区周边现有资源，以徐福村、达蓬山窖湖、徐福东渡为核心，深化徐福东渡文化的传播和展示，改造提升徐福文化园景区，新建天空之城达蓬山缆车项目，提升服务质量，创建省级旅游度假区。 | 创建 提升 | 旅游 度假区 | 规划设计阶段 |
| 10 | 伏龙湖水上运动基地 | 龙山镇 | 植入水上项目、民宿等业态，形成一个多功能水上运动基地，与伏龙山滑翔伞基地、伏龙山长征体验园联动打造全新的户外运动胜地。 | 新建 | 体育 休闲 | 前期谋划 |
| 11 | 伏龙山下国家4A级旅游景区 | 龙山镇 | 以古村镇、康养旅游、亲子研学、田园农耕为要素，打造乡村全域旅游示范区精品工程。 | 创建 提升 | 乡村 休闲 | 前期谋划 |
| 12 | 达蓬山天空之城 | 龙山镇 | 通过索道衔接达蓬山与九龙湖，形成区域联动发展格局。 | 新建 | 山地休闲、山地观光 | 项目选址中 |
| 13 | 达蓬山徐福东渡提升工程 | 龙山镇 | 以徐福村、达蓬山窖湖、徐福东渡为核心，深化徐福东渡文化的传播和展示，改造提升徐福文化园景区，植入徐福东渡大型情景剧，改造提升达蓬山顶精品酒店，打造露营、房车、自行车等户外运动基地。 | 改造 提升 | 文化 休闲 | 前期谋划 |
| 14 | 沿山亲水绿道环通工程 | 龙山镇、掌起镇、观海卫镇 | 打造龙山窖湖、掌起灵湖、观海卫白洋湖等三条环湖绿道，并建设国家级水上训练基地。 | 新建 | 乡村 休闲、运动 休闲 | 前期谋划 |
| 15 | 南部登山步道系统化 整合工程 | 龙山镇、观海卫镇、横河镇、掌起镇、匡堰镇 | 通过系统化整合实现全市登山步道标识、标牌和名称的规范统一，打通步道节点，设置30千米、50千米、100千米的越野道，形成登山越野体育运动板块。 | 改造 提升 | 山地 运动 | 前期谋划 |
| 16 | 环胜山文旅休闲体 | 胜山镇 | 集胜山乡贤馆展示、文旅休闲为一体。 | 乡村 休闲 | 新建 | 土地调整阶段 |
| 17 | 匠心文创园 | 崇寿镇 | 计划对区块现有风格建筑进行以旧修旧的改造，计划打造成集文学创作、艺术沙龙、创意办公、现代传媒、乡村图书馆于一体的优秀文化产业集聚区。 | 改造 提升 | 文创园 | 招商中 |
| 18 | 天元古家具小镇博物馆群 | 周巷镇 | 以古家具制作为核心的活态博物馆集群。 | 新建+提升 | 工业 旅游 | 已签定投资 意向 |
| 19 | 慈溪智能家电小镇国家3A级旅游景区 | 周巷镇 | 工业旅游基地集群。 | 新建+提升 | 工业 旅游 | 准备景观质量评估 |
| 20 | 新慈湖体育板块 | 附海镇、观海卫镇 | 植入水上运动、马术、马拉松、休闲垂钓等运动项目。 | 新建 | 体育旅游休闲 | 前期谋划 |
| 21 | 正大智创湾（农业硅谷） | 慈溪市 现代农业开发区 | 预计总投资300亿，首期占地400亩，项目融合生产、科创、教育、会展、文化、运动、游乐、生活八大功能，构建农科、农旅、农养三大引擎，合力共筑农业硅谷、未来之城。 | 新建 | 农业休闲、运动休闲 | 前期谋划 |
| 22 | 草帽博物馆 | 长河镇 | 长河草编拥有悠久历史，上世纪20年代，长河一带“十里长街无闲女，家家尽是草帽人”，形成了以长河为中心的金丝草帽商业网，建设草帽博物馆，打造长河草编文化的重要载体和地方文化形象的重要标志。 | 新建 | 文化 休闲 | 前期谋划 |
| 23 | 五姓村乡村振兴示范 项目 | 桥头镇 | 以“山水田舍瓷梅五姓”为理念，打造五姓村全域文旅综合开发的三产融合示范区。 | 创建 提升 | 乡村 休闲 | 前期谋划 |
| 24 | 环创中心创意水街 | 古塘街道 | 预计总投资2亿元。占地面积约43亩，建筑面积约2.9万平方米，开发以文化创意为特色的商务街区。 | 新建+提升 | 商务休闲、文化休闲 | 前期谋划 |
| 25 | 徐龙博物馆 | 古塘街道 | 以徐龙集团企业文化为核心，打造集展示、销售、体验为一体的工业旅游场所。 | 新建 | 工业 旅游 | 前期谋划 |
| 26 | 峙山公园3A景区 | 浒山街道 | 以城市山地公园为目标，改造提升原有建筑景观，植入运动休闲、娱乐项目，力争创建3A景区。 | 改造 提升 | 城市 公园 | 前期谋划 |
| 27 | 慈溪国际非遗博览园 | 白沙路 街道 | 以青瓷文化与非物质文化遗产为核心内容，以文旅娱乐休闲、文创内容设计及文化商务服务等产业为驱动，打造以历史文化与民俗风情为特色的文旅商业街区。 | 新建 | 文化 博览 | 项目选址阶段 |
| 28 | 明月湖文化创意产业园 | 白沙路 街道 | 集文化创意研发、生产制作、创业孵化等功能于一体的智力资源集中、文化氛围浓厚、生活环境优雅的大教育功能区。 | 改造 提升 | 文化 休闲 | 前期谋划 |
| 29 | 博洋智谷文创消费区 | 宗汉街道 | 集工业设计平台、新零售产业平台、大数据中心、创客孵化平台、体验式商业内街为一体的文创园区。 | 改造 提升 | 文创 园区 | 前期谋划 |
| 30 | 大学生未来农业众创园 | 坎墩街道 | 园区内河道、道路、绿化、公共设施提升项目。 | 新建 | 农业 休闲 | 项目设计阶段 |
| 31 | 都市生态农业园 | 坎墩街道 | 预计总投资30亿。集种植、养殖、服务业于一体，形成体验经济，实现多元化经营，打造都市农业、观光、休闲旅游农场集群。 | 新建 | 农业 休闲 | 前期谋划 |
| 32 | 旅游集散中心 | 坎墩街道 | 依托未来慈溪高铁站，建设集旅游咨询、票务预订、交通集散为一体的综合型旅游集散中心。 | 新建 | 旅游 服务 | 前期谋划 |
| 33 | 全民健身中心 | 白沙路 街道 | 集网球场、篮球场、乒乓球馆、羽毛球馆、足球场及健身俱乐部、游泳馆为一体的健身训练场地。 | 新建 | 体育 场馆 | 项目选址阶段 |
| 34 | 新城河、潮塘江沿岸 绿道 | 白沙路街道、古塘街道 | 依托新城河综合改造提升，打造环通的沿江绿道、自行车道，同时在沿线布局相应的运动项目设施，使之成为户外休闲、运动的“15分钟健身圈”。 | 新建 | 基础 设施 | 前期谋划 |
| 35 | 都市森林音乐公园4A 景区 | 白沙路 街道 | 预计投资10亿元，用地面积3500亩，通过对森林公园的生态景观提升改造，植入体育+音乐等元素，建设露天音乐广场、丛林探险等项目，强化夜间经济，力争创建国家级4A景区。 | 改造 提升 | 都市休闲、体育休闲 | 前期谋划 |
| 36 | 雅戈尔康旅小镇 | 长河镇 | 预计总投资30亿，占地593亩，以养老旅居旅游公寓为地产开发的主要支点，以农耕体验、生态体验、水畔休闲、保育教育、无动力儿童乐园等项目为主要业态，打造七彩花田、七彩乐园、七彩生态水系，七彩创意园区、七彩大居住社区等项目。 | 新建 | 农业 休闲、康养度假、亲子研学 | 持续建设中 |
| 37 | 奥菲动漫小镇 | 前湾新区 | 以动漫IP为焦点，以场景化体验文创街区、都市动漫小镇为展示界面，构建线上+线下全系产业，打造集展示、交流、购物、休闲、创业孵化、产业研发为一体的特色动漫产业城，未来将成为杭州湾国际动漫文化标杆高地。 | 新建 | 文化 体验 | 前期谋划 |
| 38 | 前湾一场两馆 | 前湾新区 | 包含体育场、体育馆以及游泳馆。 | 新建 | 体育 设施 | 前期谋划 |