慈溪市城乡建设发展“十四五”规划

根据《慈溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021—2025年）》精神，为更好推进“十四五”时期我市城乡建设，特编制本规划。规划期限为2021—2025年，规划空间范围为全市域。

一、现实基础和面临形势

（一）现实基础

“十三五”时期是我市城乡建设取得重大进展的五年，长三角区域性中心城市建设取得积极成效。

1．交通网络更趋完善。“十三五”期间，以“服务宁波、主动接轨上海，建设长三角区域性中心城市”为目标，我市多措并举开展外联内畅交通建设工作。

“外联”工程建设加快推进。积极推进铁路建设前期工作，通苏嘉甬铁路完成工可评审，进入实质性建设阶段。宁波至余慈城际二期和宁波至慈溪城际的前期研究相继展开。加快推进城乡交通建设，建成胜陆公路一期、S202（灵峰浦—跳头浦段）新建工程等9个项目，开工建设建附线（浒崇公路—胜新公路段二期）新建工程、白彭公路（彭南至妙山段）改造工程等5个项目。至2020年底，我市公路通车总里程约1634.1公里；公路网密度达到120公里/百平方公里。客运中心站建成投用、客运西站完成扩容改建、观海卫客运站完成迁建。完成丰树（慈溪滨海区）产业园、普洛斯慈东物流园等2个物流枢纽的建设。

“内畅”工程建设稳步实施。城市道路方面新建西二环北延（北二环路至中横线）、开发大道（西二环路至浒崇公路）等道路，总里程达28公里，改造南二环路（金山路—新城大道）、西二环路（慈甬路至北二环路）等道路，总里程达6公里。至“十三五”末，中心城区主次干路、支路总里程达393公里，路网密度为3.93公里/平方公里。城市公共停车场方面，新建晓记江等公共停车场17只，新增停车位4542个，中心城区公共停车场达到46处，共计停车位8500个。城市公交系统方面，新增（更新）公交车293辆，新增（调整）公交线路127条，新建公交停靠站294个，中心城区公交分担率达18%。

2．城镇改造更显品质。“十三五”期间，中心城区框架进一步拉开，建成区面积达48平方公里，城镇化率达到70.5%，区块开发、城中村改造、危旧房改造、小城镇环境综合整治、老旧小区改造不断升级。“十三五”期间稳步推进区块开发，环创中心、新城河区块、城南区块、城西板块以及新潮塘板块相继开发建设，“十三五”新开工建筑面积2265万平方米，完成房地产投资金额654亿元，商品房新开工900万平方米，商品房销售877万平方米，城市建设品质整体提升，全市实施征迁项目77个，征迁面积达到234.83万平方米。高质量推进危旧房改造，完成了西门小区、城东新村等12个区块的危旧房改造。2017年白沙路街道轻纺村城中村梳理式改造，开启了慈溪城中村改造新模式。有序推进老旧小区的更新，“十三五”期间共改造更新了中心城区老旧小区21个、324幢，总建筑面积83.84万平方米，改造受益总户数5243户。加速推进小城镇环境综合整治，全市共17个镇（街道、集镇）全部完成了小城镇环境综合整治，周巷天元、宗汉街道、横河镇、逍林镇被评为省级样板，掌起镇、桥头镇、龙山镇被评为宁波市级样板，我市相继被评为全省和宁波市小城镇环境综合整治工作优秀县（市）。

3．城乡环境更具美感。“十三五”期间，重点推进园林城市创建、海绵城市建设、供水系统完善、排水设施提升等工作，城市生态环境进一步提升。

积极推进园林绿化提档升级。新建新城河滨河公园绿地、文化商务区中央公园、城西公园、中横线精品线宗汉段等公园绿地，新增各类绿地面积158.4公顷，于2017年成功创建成为“国家园林城市”。“十三五”末，我市中心城区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积分别达到36.7%、41.4%、13.8平方米/人。

“十三五”期间，慈溪市大力推进海绵城市建设。经过四年多的努力，在机制体制建设、顶层设计、项目建设等方面均取得了初步成效。我市成立了海绵城市建设工作领导小组，编制了《慈溪市中心城区海绵城市专项规划》和《慈溪市海绵城市示范区系统化方案》。到2020年底，共完成各类海绵城市建设项目27个，涉及海绵城市建设投资5.41亿，覆盖面积约9.55平方公里，占城市建成区面积的20.3%，有效实现2020年的阶段性目标，并顺利通过全省海绵城市建设效果评估，成功入选2019年度省级海绵城市建设示范县（市、区）。

完善供水系统布局。累计建成城南水厂等10个水厂，供水能力（设计）达65万立方米/天。新建（改建）供水管网121公里。完成观海卫、附海、掌起镇36000户农村改水工程。排水设施进一步提升。完成东部污水处理厂等4个提标改造项目，污水处理能力（设计）达32万立方米/天，新建污水管网147公里，完成18个乡镇（街道）253个村庄的农村污水治理项目。

4．城市管理水平更加提升。在行政服务方面，积极推进城市精细化管理，按照“城市管理应像绣花一样精细”的要求，进一步打造“全覆盖、全过程、全天候”工作机制，把精细化管理的理念、手段和要求贯彻落实到城市管理领域各项工作，提升城市管理法治化、标准化、智能化、社会化水平。“最多跑一次”、优化营商环境齐头并进，依托在线审批系统等数字化平台，推行全流程“不见面”审批。落实施工许可阶段“多审合一”改革，助推工程建设项目审批实现“最多80天”。实现用水用气报装“221”。常态化开展建筑行业“无欠薪”、文明施工、扬尘整治提升等行动。在物业管理方面，建立物业常态化检查和物业服务“红黑榜”制度，对物业服务企业垃圾分类日常工作开展监督检查，并引入信用信息评价平台，有效监管物业行业的发展。

表1  慈溪市城乡建设“十三五”目标完成情况

| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 范围 | 单位 | 规划 目标 | “十三五”末 数据 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城乡更新 | 1 | 城中村改造量 | 建筑面积 | 城区 | 万平方米 | 200 | 234.8 | 预期性 |
|  | 2 | 老旧小区 改造量 | 数量 | 市域 | 个 | 20 | 21 | 约束性 |
|  | 3 |  | 建筑面积 |  | 万平方米 | 70 | 83.84 |  |
|  | 4 | 小城镇整治数量 |  | 个 | 17 | 17 | 约束性 |
|  | 5 | 达标美丽城镇数量 |  | 个 | 3 | 3 | 约束性 |
| 城市交通 | 6 | 城区新增道路总里程 | 城区 | 公里 | 62.3 | 34 | 预期性 |
|  | 7 | 城区道路网密度 |  | 公里/平方 公里 | 4.34 | 3.93 |  |
|  | 8 | 新建公共停车场数量 |  | 个 | 21 | 17 | 预期性 |
|  | 9 | 新增公共停车位数量 |  | 个 | 5430 | 4542 | 预期性 |
| 城乡生态 | 10 | 建成区人均公园绿地 | 城区 | 平方米/人 | 13.5 | 13.8 | 预期性 |
|  | 11 | 建成区绿化覆盖率 |  | ％ | 41.2 | 41.4 | 预期性 |
|  | 12 | 建成区绿地率 |  | ％ | 36.5 | 36.7 | 预期性 |
|  | 13 | 城区新增绿道长度 |  | 公里 | 66 | 75.15 | 预期性 |
|  | 14 | 建成区新增绿地面积 |  | 万平方米 | 140 | 158.4 | 预期性 |
|  | 15 | 供水设计能力 | 市域 | 万吨 | 63.5 | 65 | 预期性 |
|  | 16 | 污水处理设计能力 |  | 万吨 | 32 | 32 |  |
|  | 17 | 二次供水改造户数 |  | 万户 | 1.3 | 1.3 | 约束性 |
|  | 18 | 农村生活污水受益率 |  | ％ | 50% | 44% | 预期性 |
|  | 19 | 新建污水管线长度 |  | 公里 | 100 | 147 | 预期性 |
|  | 20 | 管道天然气新增居民户数 |  | 万户 | 10 | 6.03 | 预期性 |
| 城乡住房 | 21 | 公共租赁房保障户数 | 市域 | 户 | 3200 | 3212 | 约束性 |
|  | 22 | 人才公寓户数 |  | 户 | 300 | 344 | 约束性 |
|  | 23 | 商品房开工建筑面积 |  | 万平方米 | 800 | 900 | 预期性 |
|  | 24 | 农村危旧房改造数量 |  | 幢 | 4240 | 4240 | 预期性 |

（二）面临形势

“十四五”时期是我市城乡建设发展的重要战略时期，也面临着前所未有的机遇和挑战。

1．机遇方面。当今世界，正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破，数字经济蓬勃发展，各国利益更加紧密相连。新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心。我国发展转向高质量阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。随着《长江三角洲城市群发展规划》《上海大都市圈空间协同规划》《宁波市前湾新区空间规划》发布，慈溪被定义为长三角9大中等城市之一、上海都市圈“1+8”核心成员宁波的重要组成部分、宁波都市圈科教融合的北部副城中心。国家“一带一路”和长江经济带战略的实施，为长三角城市群充分发挥区位优势和开放优势，更高层次更高水平参与国际合作和竞争带来了新空间。前湾新区的设立、高铁枢纽的建设，我市的战略节点地位日益凸显。慈溪必须把握住“十四五”的发展机遇，积极探索城市建设高质量发展路径，以产业提升、城市提升“双提升”为主线，以数字经济和创新驱动为引领，积极融入上海都市圈和宁波都市圈，努力将慈溪建设成为区域节点之城、先进智造之城、融合发展之城、美丽幸福之城，朝着现代化区域性中心城市不断迈进，在浙江建设“重要窗口”中奋勇走前列、当标兵，确保高水平建设社会主义现代化新征程开好局、起好步。

2．挑战方面。与全国同等城市相比，我市城乡建设领域依然存在较多不足。国土空间规划体系尚未完全构建，国土空间开发保护格局还需优化，生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界底线约束任务还很艰巨。城乡交通短板十分明显，外联内畅的交通系统尚未形成，对外交通主要靠沈海高速和几条干线公路，无客运铁路，快速路网体系未形成，物流成本偏高，时段性、区域性交通拥堵状况日趋明显，“出行难”“停车难”问题日益突出。城市建设品质不高，公共服务设施布局合理的生活圈还需构建，开敞空间和慢行网络完善的人居环境品质还需提高，产城融合和职住平衡的用地空间还需引导，全域土地综合整治工作还需深化，低效闲置用地亟需盘活，城中村（厂）数量依然庞大，城市更新任重道远。城市管理难题未有效破解，市政公共配套设施总体陈旧，环卫基础设施体系有待健全，违法建筑数量较多，数字化管理手段还未普及，城市管理机制体制需进一步优化，精细化管理水平不高。城建交通项目资金筹措难度加大，当前财政日益捉襟见肘，现有国有企业负债率普遍较高，随着国家对债务的严控，建设资金筹措难度日益增大，项目资金难以保障。这些短板和问题与慈溪经济社会发展水平极不匹配，与人民群众对美好生活向往不相符合，与市委市政府提出的建设目标存在不小差距。

二、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，坚定稳中求进工作总基调，突出抓重点、补短板、强弱项，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。深入推进“三争三拼、六大赶超”行动，围绕“交通通畅化，建设品质化，管理数字化”的目标，以优化城市品质功能为方向，以完善基础设施为重点，以保障民生住房为根本，全面加强综合交通网络建设、中心城区区块开发、城乡生态环境提升、城市数字化管理等工作，奋力建设长三角南翼现代化、高品质的海湾之城，为建设现代化区域性中心城市提供坚强保障和有力支撑。

（二）基本原则

1．远近结合，补齐短板

正确处理城市建设与长远发展、经济发展与资源环境容量、新区建设与旧城改造关系。基础设施建设应配套完善，并针对“十三五”末所存在的相关问题，集中力量加快补齐短板。

2．尽力而为，量力而行

保障和改善民生必须尽力而为，尽力保障人民对美好生活的需求，同时也要守住底线，突出重点，先解决急需急迫的。保障和改善民生要量力而行，将提升保障和改善民生水平建立在经济和财力可持续基础上。

3．绿色发展，保护生态

大力推进生态文明建设，树立绿色发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，实行最严格的生态环境保护制度，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式，为居民提供良好生态环境，促进城市可持续发展。

4．民生为要，统筹兼顾

民生是社会发展基础，多谋民生之利，多解民生之忧，用心搞好民生建设。民生投资不仅是投入更是产出，不仅引领发展方向，激发发展动力，满足人民群众多样性需求，带来美好生活，还为社会经济健康稳定发展凝聚最坚固的民心民意。在疫情防控常态化形势下，统筹防控和城乡建设，加快形成同疫情防控相适应的城乡建设运行秩序。

5．创新机制，经营城市

把创新发展作为“十四五”期间经济发展的战略支点，大力盘活市域内聚集的科技、教育、人才等要素，增强我市核心竞争力，形成我市经济发展新引擎。以城市发展、社会进步、人民物质文化生活水平提高为目标，运用市场经济手段，对城市资产进行集聚、重组和营运，以实现城市资源配置容量和效益的最大化、最优化。

（三）规划范围

本次“十四五”规划，总体城乡建设以慈溪市域范围为规划范围（不含杭州湾新区）。其中城市道路、城中村、园林绿化以中心城区作为规划范围。

（四）发展目标

塑造城乡品质，打造现代宜居城市典范。重点围绕“北创、东拓、南优、西活、中提升”发展策略，结合城中村（厂）征迁改造，低效闲置用地清理，系统谋划十大区块开发建设，通过区块功能优化，完善市域空间格局，提升城区能级和品质，着力打造“大气精致、品质宜人”的现代化城市。

加强区块交通连接，构建便捷、高效、畅通的城市交通。重点围绕“接沪、融甬、联杭”，打造外联内畅的综合交通体系，着力构建与沪、苏、杭、甬半小时交通圈，基本实现所有镇（街道）10分钟能上高速（高架）、慈溪中心城区与杭州湾新区20分钟全辐射、市域各城镇节点间30分钟通达的“123”交通圈。

围绕国家生态园林城市建设，提升城乡生态功能。通过“绿地增量、绿化提质、布局均衡、绿道成环”四大举措，推动城市“绿色地带”均衡分布，加快公园、绿地、绿道等项目建设，着力提升完善市政公用设施，建设“功能完善、生态优良”的现代化海滨之城。

构建以人为本的城乡住房保障体系，全面提升居住品质。重点围绕“平稳房产、健全保障、振兴乡村”，贯彻房地产市场调控政策，促进房地产市场供需平衡、结构合理。规范物业服务业，发挥房地产业促进经济发展和保障改善民生的作用。不断完善住房保障体系，加强货币补贴保障力度。全面推进农村住房建设，不断巩固深化农村“安居宜居美居”专项行动成果，重点建设浙东民居样板村、农房改建示范村、安居示范村。

围绕“数字化改革”，全面提升建设管理服务水平。运用系统观念、系统方法和数字化手段，推进住建管理数字化改革。充分利用数字化转型成果，打造全局“一屏掌控”、政令“一键智达”、执行“一贯到底”、服务“一网通办”、监督“一览无余”等数字化协同工作场景，构建综合集成、协同高效、闭环管理的工作运行机制，实现城乡建设管理在“制度”“治理”“智慧”三个维度纵深推进，开创住建领域整体智治新格局。

（五）重点指标

表2 “十四五”城乡建设发展主要指标

| 一级 指标 | 序号 | 二级指标 | 单位 | “十四五” 期间 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城乡 更新 | 1 | 城中村（厂） 改造量 | 拆除建筑面积 | 万平方米 | 244（70） | 预期性 |
|  | 2 |  | 整治建筑面积 | 万平方米 | 79 |  |
|  | 3 | 老旧小区 改造量 | 改造小区数量 | 个 | 106 | 预期性 |
|  | 4 |  | 改造建筑面积 | 万平方米 | 191 |  |
| 城市 交通 | 5 | 中心城区道路新建总里程 | 公里 | 75.5 | 预期性 |
|  | 6 | 中心城区道路网密度 | 公里/平方公里 | 4.69 |  |
|  | 7 | 公共停车场 数量 | 车场数量 | 个 | 31 | 预期性 |
|  | 8 |  | 车位数量 | 个 | 5700 | 约束性 |
| 城乡 生态 | 9 | 建成区人均公园绿地面积 | 平方米/人 | 15 | 预期性 |
|  | 10 | 城区新增绿道长度 | 公里 | 37.2 |  |
|  | 11 | 城区新增绿地面积 | 万平方米 | 400.7 |  |
|  | 12 | 水厂供水能力（含工业用水） | 万吨 | 74.5 | 预期性 |
|  | 13 | 污水处理能力 | 万吨 | 36 |  |
|  | 14 | 二次供水改造户数 | 万户 | 5 | 约束性 |
|  | 15 | 农村生活污水接纳新增户数 | 万户 | 6 | 预期性 |
|  | 16 | 污水管网新建长度 | 公里 | 230 | 预期性 |
|  | 17 | 管道天然气居民新增户数 | 万户 | 7.1 | 预期性 |
| 城乡 住房 | 18 | 公共租赁房保障户数 | 户 | 10413 | 约束性 |
|  | 19 | 人才公寓户数 | 户 | 350 | 预期性 |
|  | 20 | 商品房开工建筑面积 | 万平方米 | 1090 | 预期性 |
|  | 21 | 农村住房改造量 | 幢 | 50000 | 预期性 |
|  | 22 | 美丽城镇达标数量 | 个 | 12 | 约束性 |

三、战略任务与重点

（一）加快建设“大气精致、品质宜人”的现代化中心城市

“十四五”期间，全力实施“北创、东拓、南优、西活、中提升”发展策略，以新城河、前湾创新城为核心，统筹考虑民生保障、生态提升、产业发展等因素，对中心城区“十大区块”进行谋划打造提升，深化开发区块和试点区块建设策划；针对不同类型的城中村（城中厂）确定切合实际的改造模式，并提出相应的具体改造目标、实施策略和规划指引；遵循“共建共享、共治共管，共同缔造”的理念，对全市老旧住宅小区进行改造提升。

1．完善城区区块建设

加强“十大区块”建设推进和谋划研究。加快开发建设区块招商和项目建设进度。加快谋划研究区块功能定位和开发方案规划编制，提出切实可行的开发建设构想。

工程一：“十四五”十大区块建设工程

前湾创新城： 东至马潭路，南至中横线，西至浒崇公路，北至城市北环，规划面积约1500公顷，是我市建设前湾沪浙合作创新区的核心区块。打造集“高铁枢纽、活力创智、湾区智芯、金融贸易、总部经济”于一体的“交通枢纽、城市门户、湾区智芯、活力新区”。“十四五”期间高铁场站及周边路网体系基本成型，场站周边TOD开发初具规模； 环创区块： 区块包括环创中心、森林公园、科教园区三个区域，规划面积约1100公顷。其中环创中心东起东三环、南至北三环及潮塘江、西至新城大道及浒崇公路、北至中横线。科教园区东起寺马线、南至明州路、西至梅林路、北至中横线。打造区域性总部经济为核心、智创服务功能为主的沪浙合作示范区、溪畔智心的本土生态智慧园区。“十四五”期间重点完成科教园区二期的开发建设； 新城河区块： 东至东三环路，南至南三环，西临新城大道、北到北三环路，共900公顷。打造慈溪区域性城市新中心，新江南水乡特色的中央活力区。“十四五”期间重点实现四灶浦南延（新城河）拓疏工程全线贯通，区块一、二、三期全面建成，区块四、五期全面开发，区块改造扩面提速、齐驱并进； 城南乌山区块： 区块包括城南区域和乌山区域，共300公顷。城南区域东起新城大道、南至南三环路、西至杨梅大道、北至前应路。乌山区域东起乌山路、南至前应路、西至浒山江、北至南二环路；打造慈溪南部门户、城市新景、乐居佳地与理想之城。“十四五”期间重点开发乌山南路以东区块一、二期工程，翔龙路西段南侧一、二期工程，城南公园的建设，乌山慈兴地块建设工程； 潮塘区块： 区块包括新潮塘区域和西潮塘区域，共504公顷。东起新庵江、南至北三环路、西至漾山路江、北至中横线。打造绿色生态、宜业乐居一流幸福家园，“乐活·生态·居住”等综合服务一体化的城市生活社区。“十四五”期间重点推进西潮塘区域一期开发，该区块东至浒崇公路、南至科技西路、西至三灶江、北至潮塘江，总面积约1200亩； 东部智慧产业新城： 东至黄尖浦江、南至慈甬路、西至东三环、北至明州路，共467公顷。打造成产业强大、城市功能健全、生态环境优美、绿色智能的宜居宜业新城、百亿级智慧产业新城、产城融合发展的标杆（示范）区。“十四五”期间重点谋划华泰地块、轻纺城区块及周边的征迁和开发工作； 老经济开发区： 东至新城大道、南至开发大道、西至浒崇公路、北至潮塘江，共700公顷。以打造“智造慈溪、未来社区”为目标。“十四五”期间重点通过保留区块实施产业提升，其他区块通过功能植入等多种形式进行改造提升，区块内城中村通过梳理式改造和适时启动拆迁等形式进行改造提升； 商品市场园区： 东至马潭路、南至中横线、西至东三环、北至城市北环线，共228公顷。总体以打造功能集聚、景观独特的复合型城市板块为目标。“十四五”期间重点打造以建材家具城、五金机电城、电子商务城、世界名品城等辐射长三角区域的综合性专业市场和与之配套的商务办公服务的特色商品市场园区。另外，沿三塘横江区块还将打造以生态宜人的规模1万人左右的宜居之城； 大塘河板块： 区块包括大塘河区域和大新路区域，共65.3公顷。大塘河区域东起新城大道、南至慈甬路、西至新江路、北到三北大街；大新路区域东起青少年宫路、南至三北大街、西至教场山东路、北至北二环中路。打造为老城核心区集聚高端商业、办公、娱乐、居住、景观靓丽的综合功能区块。“十四五”期间重点谋划上林坊CBD区域、大新路区域设施完善提升工程，三碰桥区域旧城改造工程，楼家区域旧城改造工程； 城西区块： 东临刺蓬江、南至余姚界、西至桃园江、北至宗汉大道，共359公顷。以城市修补与生态修复为重点，推进区块建设与发展，完善区域配套功能，建设成为宜居宜业新城西。重点推进仙谭路一期工程建设，优化路网结构，完善区域配套功能，弥补城西公共服务设施短板，提升城西整体形象。

2．优化城市存量发展

促进城市产业结构提升和空间布局优化，有序、持续、全面开展城中村改造，在城市建设、社会管理、经济发展、文化发展等各个方面，基本实现城中村与一般城市地区的一体化。到“十四五”末，全市计划启动城中村改造总建筑面积393万平方米。其中拆除重建约244万平方米；综合整治约79万平方米；城中厂改造约70万平方米。

工程二：“十四五”城中村改造工程

2021年： 启动改造城中村（厂）约70万平方米，其中拆除重建约51.61万平方米，综合整治约8.43万平方米，城中厂改造10万平方米。 2022年： 启动改造城中村（厂）约73.1万平方米，其中拆除重建约54.35万平方米，综合整治约3.75万平方米，城中厂改造15万平方米。 2023年： 启动改造城中村（厂）约56.17万平方米，其中拆除重建约33.16万平方米，综合整治约8.01万平方米，城中厂改造15万平方米。 2024年： 启动改造城中村（厂）约96.35万平方米，其中拆除重建约52.5万平方米，综合整治约28.85万平方米，城中厂改造15万平方米。 2025年： 启动改造城中村（厂）约97.34万平方米，其中拆除重建约52.38万平方米，综合整治约29.96万平方米，城中厂改造15万平方米。 “十四五”期间： 启动改造城中村（厂）改造户数共计1.17万户，其中拆除重建0.85万户，综合整治0.32万户。启动总建筑面积393万平方米，其中拆除重建244万平方米，综合整治79万平方米，城中厂改造70万平方米。

3．推进城市有机更新

以中央、省、宁波提出的大战略、大项目、大政策为指引，着力解决好城市建设发展不平衡不充分问题，深入推动城乡建设高质量发展，实施老旧小区改造及配套基础服务设施完善项目计划。以有机更新为主要手段，落实“先民生、后提升”的要求，围绕“干净、整洁、有序、安全”的目标，精准施策、系统推进、综合治理，确保老旧小区居住环境品质得到明显改善，形成党建引领、政府引导、市场服务、业主参与的老旧小区环境长效治理格局。

“十四五”期间计划启动191万平方米（包括二次微改造45万平方米），涉及约1.6万户。

工程三：“十四五”老旧小区改造工程

2021年： 启动改造小区33个，改造户数5680户，改造幢数260幢，总建筑面积约55.37万平方米，涉及投资金额约4429.4万元； 2022年： 启动改造小区36个，改造户数3534户，改造幢数320幢，总建筑面积约35.18万平方米，涉及投资金额约2815万元； 2023年： 启动改造小区10个，改造户数2921户，改造幢数139幢，总建筑面积约32.46万平方米，涉及投资金额约2596.8万元； 2024年： 启动改造小区10个，改造户数1999户，改造幢数216幢，总建筑面积约32.92万平方米，涉及投资金额约2633.5万元； 2025年： 启动改造小区17个，改造户数2503户，改造幢数200幢，总建筑面积约35.45万平方米，涉及投资金额约2836.3万元。 “十四五”期间： 共计启动改造小区106个，改造户数16637户，改造幢数1135幢，总建筑面积191万平方米，共涉及投资金额约15311万元。

4．创建未来社区

规划先行，科学布局。综合考虑交通环境容量、建设资金平衡、城市文脉传承等因素，按照先易后难、滚动实施原则，明确未来社区实施计划，同步在国土空间规划修编中做好整合工作。

层层推动，系统梳理。梳理居民所急所需、所喜所愿，推动教育、医疗、养老、文化、体育等基层公共服务“零距离”。将试点条件较好、民众意愿较强、发展潜力大的区块纳入未来社区试点储备项目库，重点做好浙江省2021未来社区试点创建工作。

塑造体系，确定指标。从慈溪实际出发，在省级试点指标的基础上，创新社区的用地分类与指标控制体系，提高土地利用综合效益。支持相关项目在符合国家、省、市相关法律法规的前提下，科学合理确定容积率、建筑限高等规划技术指标，科学优化控制性详细规划调整程序。

创新理念，创建品牌。围绕慈溪中心城区发展策略，根据区块功能优化提升的需要，在全市中心城区存量社区中，贯彻XOD发展理念，根据5-10-15分钟社区生活圈标准，以文化、教育、体育、生态等基础设施全要素资源，统筹推动城镇老旧小区改造、城中村建设项目与未来社区创建有序衔接，引导中心城区有机更新。

工程四：“十四五”未来社区浙江试点创建工程

结合城中村改造、中心城区城市双修等规划，聚焦中心城区，优先选取区位条件好、发展潜力大的区块，分梯次申报省级、市级未来社区试点。2021年，确保启动建设第三批省级试点建设项目1个，项目概况如下： 1．项目规划单元范围：东至东三环路，南至北二环路，西至新城河，北至规划海通路，总规划面积108.63公顷。实施单元范围：总面积约23.77公顷，东至东三环路防护绿地（规划），南至开发大道与白河社区，西至新城河，北至明州路（规划）。主要包括墙里村，河角村和三洞桥村。 2．实施单元基本情况：本次实施单元范围内需要安置人口数为885户，居民约2832人，初步测算容积率提高到2.4左右可实现项目资金平衡。 3．试点建设目标和主要特色：立足水漾特色，打造绿色健康的水岸社区生活；立足开放共享，打造多元包容的市井活力居所；立足文化新生，打造意趣缤纷的文化创意聚落。以“建未来新城，创慈溪品质”为目标，将社区人居环境空间与城市滨水活力廊带融为一体，表达“水岸城憩”的空间美学，打造独具水乡特色和文化形态的未来社区人居样板。 4．综合评价情况：项目为拆除重建类。规划建设住宅、人才公寓、幼儿园、商业用房等地上建筑40.3万平方米，直接受益居民数预计为885户，2832人。结合对新城河的改造，未来将提供300套人才公寓。

5．整治提升城市道路街景

坚持“一路一景观、一街一特色”的原则，深入挖掘城市记忆和文化内涵，重点对城市门户、重要商圈和有记忆的街区周边道路沿线、街景进行整体品质提升，注入慈孝、青瓷等具有慈溪特色的文化元素。通过违章建筑拆除、沿街建筑风貌重塑、城市家具更新、街头小品扮靓、绿化景观升级、城市夜景亮化、文化元素凸显、道路秩序优化等举措，对城市道路进行全方位、立体化改造，增加景观元素，加大视觉亮点，全力打造有底蕴、有特色、有亮点的城市街景。“十四五”期间计划编制完成城市照明规划，完成“综合整治路”建设5条以上，“达标提升路”建设10条以上。

工程五：“十四五”道路街景改造工程

“综合整治路”建设工程： 对北二环路（东三环—新城河）、北三环路（东三环—新城大道）等5条以上城市道路和周边景观进行高标准规划设计和综合改造，实现道路能级和街景整体提档升级。 “达标提升路”建设工程： 对孙塘路（三北大街—北三环）、青少年宫路（环城南路—三北大街）等10条以上城市道路进行整治，重点围绕路面坑洼积水、设施老旧破损、街面秩序混乱等各类突出问题，对照现状逐一整改，实现达标提升。

（二）加快构建“层次明晰、外联内畅”的综合性交通体系

“十四五”期间，深入贯彻落实国家关于《交通强国建设纲要》和宁波市委市政府《关于建设高水平交通强市的实施意见》精神，结合慈溪、杭州湾新区实际，全力打造以“接沪、融甬、联杭”为目标的宁波北部综合交通枢纽、长三角一体化交通桥头堡，为建设现代化区域性中心城市提供交通支撑和保障。

1．围绕“内畅”，打通城区道路骨架，完善城市交通配套设施

“十四五”期间，以“拉框架、强配套、通断头、拓瓶颈”为重点推进城市道路的建设。力争新建（改建）城市北环线，永安路东、西延等城市骨干道路29个，长度约54.3公里；新建新城河、城南、前湾创新城等重点板块配套道路项目42个，长度39.2公里；谋划打通浒崇公路、金一路西路等瓶颈路和断头路19条，长度9.9公里。至“十四五”末，城市主干道路“八横八纵”基本成型。

工程六：“十四五”城区“内畅”道路建设工程

2021年：续建新城河一期配套道路工程7条，断头路2条（湾底路和中官路），投资估算约3.26亿。新建骨干路3条，断头路2条（兴检路新庵江桥和潮塘江北路），投资估算约8.19亿。 2022年：争取对骨干路10条，板块配套道路15条，断头路6条，共计31条道路进行建设。 2023年：争取对骨干路9条，板块配套道路10条，断头路3条，共计22条道路进行建设。 2024年：争取对骨干路5条，板块配套道路5条，断头路2条，共计12条道路进行建设。 2025年：争取对骨干路2条，板块配套5条，断头路4条，共计11条道路进行建设。 “十四五”期间：争取对骨干路29条，板块配套道路42条，断头路19条，合计90条道路，进行谋划建设，总长度约103.5公里（其中新建75.5公里），投资估算约113.29亿元。

“十四五”期间，加快城市公共停车场的建设，按照“建管并举”的原则，以公共设施、商业设施集中地段、重要发展区块等为重点建设区域，加快推进公共停车设施建设，缓解停车供需矛盾。探索停车产业化政策、促进产业化发展，加强政企协作，明确政企职责。建立合理的停车收费机制与体制，理顺价格体系，实施分区域、分位置、分时段等不同价格水平的收费标准，并严格执行。近期重点缓解“停车难”问题，改善交通环境，结合重大建设项目和城中村改造，合理安排公共停车场的建设项目。

工程七：“十四五”城区“内畅”公共停车场建设工程

在做好中心城区现状公共停车调研分析基础上，更新停车设施与管理机制体制。进一步引导停车场市场化建设，引入社会资本，提高停车行业的服务质量和运行效率，减轻财政负担。加强停车收费政策研究，降低市民小汽车出行比例。开展停车增量行动计划，重点增加老旧小区、学校等重点区域停车供给，缓解民生问题。推动停车智能化、数字化平台建设，逐步实现城区停车管理系统全覆盖和统一管理，构建智慧停车诱导系统，提升各停车场的使用效率。 “十四五”期间：共谋划实施公共停车场建设项目31个，新增停车位5700个，总投资约5亿元。

2．围绕“外联”，补齐铁路网络短板，完善市域综合路网体系

重点实施铁路与轨道交通、高速公路、快速路等九大类项目，全面完成“155”高水平交通建设五年行动计划（2021—2025年），五年重点建设项目超100个，完成综合交通建设投资超500亿元，境内建设(改扩建)线网总规模超500公里。到“十四五”末，高质量完成交通强市建设试点任务。

以“一体化”“零换乘”的发展理念，推进以高铁慈溪站为核心的宁波北部综合客运枢纽建设。到2025年，高铁慈溪站基本建成，以道路交通为重点的快速配套集散体系基本完善，宁波北部综合客运枢纽初具雏形。

布局高速铁路、城际铁路、市域快轨、中运量轨道、货运铁路五个层级构成的铁路与轨道交通网络，提升轨道连通“沪、杭、甬”三地能力。以完善杭州湾南岸高速铁路运输通道为契机，加快通苏嘉甬铁路建设，积极开展沪甬通道、杭甬城际等市域内线位研究。以市、区融合发展为导向，加快宁波至慈溪市域快轨建设，开展北部中运量轨道交通网络、环杭州湾南岸货运铁路等前期研究。到2025年，通苏嘉甬铁路基本建成，宁波至慈溪市域快轨启动建设，沪甬通道完成前期工作。

完善高速公路、快速路、干线公路等多层次构成的公路网络体系，形成“三横三纵”高速公路网、市域“五横六纵”快速路网和“六横十一纵”干线公路网络体系，提升公路快速运输服务能力。加快推进“高快相联”，实现高速公路与城市快速路多点衔接、自由流动。重点打通市、区融合和东西轴向两条关键市域快速走廊。通过“建干线、修支路，通断头、拓瓶颈”等途径，连段成线，全面打通区域内部连接通道，推动区域一体化发展。到2025年，杭绍甬高速建成运营，余慈中心连接线高速和G228合建项目基本建成，市域“五横六纵”中的“一横两纵”快速路网基本形成，市域公路总里程达1800公里以上。

工程八：“十四五”城区“外联”道路建设工程

综合客运枢纽建设：基本建成高铁慈溪站。 铁路和轨道：通苏嘉甬铁路基本建成，启动宁波至慈溪市域快轨，完成沪甬通道前期工作。 高速公路：形成“三横三纵”高速公路网，杭绍甬高速建成运营，余慈中心连接线和G228合建项目基本建成。 快速路：中横线快速路一期工程、中横线快速路二期工程，谋划南三环快速路、S202新建工程。 干线公路：续建浒运公路（永安路至新区滨海大道段）、长邱线延伸段二期等项目5个，新开工杭甬高速复线新浦互通连接线、寺马线北延、掌二线北延等项目16个。

（三）加快创建“功能完善、生态优良”的花园式海滨之城

围绕创建“国家生态园林城市”为目标，构筑以新城河、潮塘江为核心的近期“十字形”发展结构，以新城河、潮塘江、大塘河、漾山江为核心的远期“井字形”城市生态轴线发展结构，并进一步完善城市绿化、海绵城市和给排水等市政公用设施。

1．加大公园绿地建设

“十四五”期间以绿地增量、绿化提质、布局均衡、绿道成环为目标，开展园林绿化建设工程。

提质增量：“全域增绿”构建绿色城市骨架。重点推进峙山公园西扩三期、乌山公园、城南公园、前湾金融港公园四大公园建设，完善城市公园体系建设，构建一河（新城河）两山（峙山、乌山）公园体系。

布局均衡：“见缝插绿”重塑城市绿色空间。加强城市住宅小区、街边巷角的绿地建设，推进海绵城市建设和水体生态修复。推广立体绿化美化，实施生态修复，拓展绿色公共空间，改善城市人居环境。实施城市修补，完善城市功能，提升城市品质，增强城市宜居性、包容性，激发城市活力和吸引力。

绿道成环：“深入江边，走进公园，登上山顶”。新建新城河、潮塘江、漾山路江、东三环、乌山5条绿道，结合原有的森林公园、峙山公园、中横线、北三环、景观大道、科技路等绿道，形成不同风格的绿道系统，打造“一路一景、一街一景”的特色景观，构建山水城市绿色网络。

工程九：“十四五”园林绿化建设工程

结合新城河、前湾创新城等区块开发高标准建设更新新城河沿江景观公园、中心城区门户景观等公园绿地项目约400.7公顷。 公园4个：峙山公园西扩三期、乌山公园、城南公园、前湾金融港公园。 口袋公园30个：分布于中心城区各个街道，计划五年安排1500万建设资金。 其他绿地14个：界牌中江两侧绿地、胜山至陆埠公路两侧绿地、城区道路两侧景观提升、景观大道河道绿化、新城河沿江景观绿地建设工程、浒崇公路（坎墩段）绿化、潮塘江南侧绿地（东段）、潮塘江南侧绿地（西段）、中心城区北门户绿地、中心城区东门户绿地、漾山路江两侧绿地、前湾金融港滨河绿地、城市北环线两侧绿地。 绿道5条：新城河沿江绿道、东三环绿道、乌山公园绿道、潮塘江绿道、漾山路江绿道。

2．加强城市滨水空间更新提升

以“重生态、适活动、筑文化、丰江景、创特色”为核心理念，对“井字型”四条江（新城河、潮塘江、大塘江、漾山路江）进行生态改善和品质提升。重点完成四条江沿线的更新提升研究方案，同时结合“十四五”城市开发建设意向，有序有机提升滨水空间景观风貌，打造中心城区高品质的“生态之河、生活之脉”。

3．推进城市内涝治理与全域海绵城市建设

全面整治城市建成区内低洼地段及人口密集区域、高架道路集中灌水区域及城区重要基础设施等重点易涝部位，通过设施改造提升，实现雨水源头减排。结合城市水环境整治和城市滞洪需求，推行低影响开发建设模式，加强海绵型小区、道路广场、公园绿地蓄排与净化利用等海绵设施建设，推进市政雨污分流，深化海绵城市建设。在“十三五”海绵城市建设成果基础上，系统化推进全域海绵城市建设，严把项目质量，进一步改善海绵城市区域化效果。对解放西街（教场山南路—新江路）、教场山南路（环城北路—慈百路）、水门路等市政道路较严重内涝点进行治理，对设计暴雨重现期P≤1年的市政道路进行雨水管网改造。到2025年，我市城市建成区50%以上面积达到海绵城市要求。

4．提升供水保障能力

全面推进城乡供水一体化建设。做好水厂撤、并、扩布局任务，完成汤浦、梁辉引水合同续签工作。建成宁波至杭州湾新区引水工程，加快推进东部地区15万立方米/日（10万立方米/日的工业用水引水和5万立方米/日生活引水）成品水引水工程建设。撤销横河、匡堰、鸣鹤三座水厂，至2025年，生活用水的供水能力达64.5万吨/日，工业用水的供水能力达10万吨/日。

做好乡镇管网改造工程。降低管网漏损率至9%以内，重点加强新浦镇、掌起镇、桥头镇和滨海经济开发区等区域管网改造，同步实施农村改水工程建设。建成城区四大水厂与乡镇水厂联网骨干管工程，打通供水主干网络，优化调整市级供水管网建设，联通市域主管与附海、匡堰、横河等镇的连通管。对供水主管网建设时段跨度较大，未曾更换过主管管材地区实施改水工程建设。

提高最后一公里水质。完成全市50000户中高层住宅二次供水改造，实现同网、同价、同质、同服务，对居民供水安全和供水服务水平将得到全面提升。

深入贯彻“节水优先”方针。积极践行水利改革发展总基调，以国家节水行动方案为统领，围绕节水工作“七个靠”，抓基础、快突破，努力完成年度节水目标任务，推动用水方式由粗放向节约集约转变，不断提高水资源利用效率。通过实施“农业节水增效行动、工业节水减排行动、城镇节水降损行动、节水开源行动、节水示范创建行动”五大行动，建立较为完整的节水工作网络，节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全市节水意识明显增强。节水型社会建设达标率100%。

结合加强城乡供水一体化建设、降低乡镇供水漏损率、提高城乡用水水质等供水体系重点任务，共实施项目19个，总投资约38.6亿元。

工程十：“十四五”供水体系建设工程

水厂改建项目： 水厂改建项目1个：龙山水厂升级改造至5.5万吨/天，涉及工程费用2亿元。 水库联调工程项目： 水库联调工程2个：宁波至杭州湾新区引水工程、慈溪东部地区引水工程，涉及工程费用约30.5亿元。 水厂联网整合项目： 水厂联网整合工程8个：建设城区供水连接管7.3公里，城南水厂供水管13.6公里，横河镇供水主管4.6公里，匡堰镇供水主管1.9公里，师桥水厂出水管4.1公里，师桥水厂与城区供水连接管4.3公里，龙山水厂出厂管1.2公里，龙山水厂供水主管2.8公里，涉及工程费用1.2亿元。 乡镇管网改造项目： 乡镇管网改造工程共涉及新浦、掌起、桥头、滨海经济开发区管网改建4个工程，共涉及改造资金约0.4亿元。 水质提升工程项目： 全市二次供水改造工程共涉及改造户数5万户，其中白沙路街道、古塘街道和浒山街道改造3.5万户，坎墩和宗汉街道改造1万户，其他乡镇改造0.5万户，共涉及改造资金约3.7亿元。

5．完善排水工程建设

优化现有污水处理厂布局。提升现有污水处理厂工艺与设施水平，确保污水处理厂运行可靠。新建观海卫4万吨/日污水处理厂，力争2025年形成5座污水厂，污水处理设计能力达36万吨/日。

增加污水管网互联互通。提高污水系统的运行安全。计划建设污水管线230公里（其中市政配套管网100公里），完成餐饮、医疗、建筑工地、工业企业四大类排水许可证全覆盖。

优化乡镇纳管系统。完成排水许可证接纳1500家，农村生活污水接纳6万户，农村污水接纳行政村覆盖率达100%，农户受益率达60%。

“十四五”期间，排水工程以污水厂、污水管网、污水接纳为重点展开建设，计划污水处理设计能力提升至36万吨/日。共实施建设项目10个，总投资约27.6亿元。

工程十一：“十四五”排水体系建设工程

污水厂建设项目： 污水厂建设1个：实施启动新建观海卫4万吨/日污水处理厂 污水管线建设项目： 五年共计划建设污水管线230公里，其中市政配套管网100公里。 农村生活污水接纳项目： “十四五”期间共计划实施6万户农村生活污水接纳，全市农村生活污水收益率达到60%。

6．全力推进燃气工程建设

以促进能源转型发展为主线，以提高供应保障能力为核心，经济合理配置天然气资源，构建战略安全保障体系，提升管理水平，促进城乡燃气均衡化发展，着力完善天然气输配系统，提高调峰能力，建设安全稳定的供应体系；着力优化用气结构，加强需求侧管理，建设高效利用和安全的用气体系；着力提升行业管理水平，加强市场监管，提高服务质量，构建有序、诚信的天然气市场和依法、规范的市场监管体系；着力培育燃气行业科技、管理创新，提高综合竞争能力，实现燃气行业的可持续发展。

围绕供气保障扩面、智慧管理、高效服务，推进燃气工程建设。

保障扩面方面，至2025年，城镇居民天然气覆盖率达到55%。管道燃气应急调峰站2座，瓶装燃气迁建储配站、供应站各一座。中压管道190公里。

智慧管理方面，2021年底前完成管网设施的实时在线监测系统。

高效服务方面，结合我市实际，科学实施供气环节扁平化改革，逐步取消中间环节，实现“省网一城镇燃气企业一终端用户”的直接输送。

工程十二：“十四五”燃气建设工程

围绕供气保障扩面、智慧管理、高效服务，推进燃气工程建设。 供气保障扩面项目：至2025年，居民天然气覆盖率达到55%。管道燃气应急调峰站2座，瓶装燃气迁建储配站、供应站各一座。华润公司拟建设150公里中压管道，海川公司拟建设40公里中压管道，以形成不低于其年用气量5%的储气能力，共设置三座调压站； 供气智慧管理项目：智慧管理方面：2021年底前完成管网设施的实时在线监测系统。 瓶装燃气项目：迁建储配站一座，新建供应站一座，合计投资0.8亿元。 管道燃气项目：站点建设项目2个，安全系统升级项目1个，总投资约3.8亿元。

（四）加快打造“幸福宜居、精致活力”的温馨型城市家园

1．住房保障

“十四五”期间，全市公租房从实物配租转向租赁补贴和实物配租并举，“补砖头”转为“补人头”，通过发展住房租赁市场，解决不同需求居民住房问题。

适当扩大公租房保障范围。结合推进新型城镇化和户籍制度改革进程，适当放宽公租房在户籍、住房、财产和收入等方面的准入条件，降低无房城镇职工和在城镇稳定就业外来务工人员申请公租房的门槛。

鼓励和支持符合公租房保障条件的家庭，通过租赁市场解决住房问题，政府按规定对中低收入住房困难家庭提供货币化租赁补贴。把稳定就业的进城务工人员纳入住房保障体系，主要由租赁市场解决住房问题。可由企业统一为外来务工人员筹集租赁房源，并申请补贴。

规范公租房全过程管理。从货币补贴申请审核、资格复审、租金发放、档案管理、监督管理等程序入手，对公租房的申请进行监管，加快现有公租房的分配入住，确保公租房分配入住率达到一定的高度，有效发挥保障房的社会效益。

培育和发展住房租赁市场。充分发挥市场机制作用，积极培育多元化的供应主体，广泛拓展房源渠道，改善供求关系，健全以市场配置为主、政府提供基本保障的住房租赁体系，提升住房租赁服务水平，满足多层次的住房租赁需求，促进住房租赁市场健康发展。

2．农村住房

深入实施乡村振兴战略，落实宁波市农房建设“十百千”工程实施计划，全面提升城乡统筹水平。加强村庄规划和乡村振兴战略的落实，完善农村基础设施建设，提升乡村的硬化、亮化、绿化工程，提升农村整体风貌，推动传统村落文化的保护和发展，打造生态宜居的农村住房。

3．美丽城镇

以“十个一”为标志，以“五美”为目标，高水平建设美丽城镇，形成全市域美丽新格局。聚焦“环境美”，深化小城镇环境综合整治，加强城乡生活污水治理；聚焦“生活美”，优化住房供给空间布局，促进职住就近平衡；聚焦“产业美”，推进镇域产业集聚，形成各具特色的产业体系；聚焦“人文美”，保护传承历史文化资源，加快城镇有机更新；聚焦“治理美”，建立健全基础设施长效管理机制，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

工程十三：“美丽城镇”建设工程

完善保障房的建设 “十四五”期间计划公共租赁房10413户，其中实物配租413户，租赁补贴10000户； 计划保障人才公寓350户。 高水平推进美丽城镇建设 从“环境美”“生活美”“产业美”“人文美”“治理美”角度出发，推进“美丽城镇”建设行动，计划“十四五”期间，力争剩余12个街道（镇）均达标。样板镇以建成区为重点，兼顾辖区全域，统筹推进联动发展。 全面提升农村居住品质 积极落实农房建设“十百千”工程计划，全面推进农村住房新建改建。至2025年完成50000户农村住房建设，25个农房改建示范村建设，130个安居示范村建设。

（五）加快构筑“智慧引领、数字管理”的高效城市管理模式

“十四五”期间，积极运用大数据等新技术，加快城市智慧化管理系统建设，推动城市管理模式不断向智慧化、数字化、精细化迈进。

1．系统化构建“数字住建”大格局

为实现“全过程建设工程监督、全生命周期房屋管理、全覆盖行业信用评价、全要素感知协同办公”四大核心目标。试点启动建筑工程数字化监管改革，研究推进建筑信息模型和城市信息模型技术协同应用，加快实现全行业“信用一个库、监管一张网、决策一张图”，致力以数字化支撑住建决策科学化、治理精细化和服务便捷化，为住房城乡建设事业高质量发展，提供强大信息驱动力。

2．数字化赋能“慈溪建设”新发展

完善建设工程数字造价模块，逐步实现装配式建筑全过程信息化监管。构建全覆盖的建筑行业信用评价体系，实现以信用为基础的事中事后监管。强化建筑市场和施工现场“两场”联动，全面建立考勤制度。推进绿色建筑品质提升，加快高星级绿色建筑规模化发展。加速推进工程总承包和全过程工程咨询发展。

3．创新开发建设模式，深化“最多跑一次”

加强城市管理标准化、智能化建设，完善资源共享、互联互通机制，打造新型城市智慧化管理系统，完成对市容管理重点区域的智能监管全覆盖，加快实现城市管理精细化。以“浙里办”“浙政钉”等为基础，进一步开发移动端政务服务功能，全方面覆盖住建系统的核心业务，优化办理程序，加快办理速度，深化落实“最多跑一次”制度。

4．数字化引领物业行业规范化

开发建设物业管理信息平台，接入物业信用信息管理、物业专项维修基金管理、房屋安全使用管理、业主投票决策、业主满意度调查等信息化业务，引领提升物业行业监管和服务水平。以物业常态检查和物业“红黑榜”制度为抓手，健全信用管理体制，规范前期物业招投标管理。完善物业行业的评价体系，严格监管物业行业的服务水平和收费标准，公开评价，督促物业企业的整改，推动物业服务向高品质和多样化升级。完善物业管理顶层设计，探索实施物业管理融入社会基层治理体系新模式。

5．提升公积金公共服务便利水平

提高公积金规范化管理能力和水平。深化住房公积金“一件事”集成改革，推进数字赋能和部门协同。探索建立线上线下、事前事中事后、现场非现场等立体化监管新模式，保障资金安全、信息安全、廉政安全。

四、保障措施

（一）以统筹协调为主导，形成城建“一盘棋”态势

强化顶层设计、系统谋划，加大城市建设统筹协调力度，进一步强化重大区块和重大城建交通项目的统筹协调。一是建立重大区块市领导联系机制，明确实施建设主体和开发体制，统筹推进城市区块开发，推动旧城改造和城市更新提速增效。二是探索建立城乡建设联席会议制度，定期交流重点工作开展情况，互通经验做法，协调解决困难问题，推动城乡一体化协调发展。三是完善重点工程和专项工作推进机制，进一步优化完善重点工程的审批流程，推行并联审批、容缺受理、平行作业，确保重点工程高效推进。

（二）以要素保障为支撑，强化城市资源优化配置

进一步加强财政和土地等要素资源的统筹力度，重点保障中心城区重点区块的开发和重大项目的建设。一是加强财政和国资的统筹，优化市镇两级的财政分担机制和平台、国企间资金调剂机制，发挥“集中力量办大事”的优势，加强对重点区块和重大项目的财政和国资的调度统筹力度，推动重点区块和重大项目的快速推进。同时，把握交通强国（省、市）建设和“两新一重”项目建设的契机，积极向上争资源、争政策、争资金，助力大建设、大开发、大发展。二是加强土地要素的统筹保障，新增用地指标重点向重大区块和重点项目进行建设，适当控制一般城镇建设用地规模和开发强度，全市和中心城区实施分区域精准化调控土地出让节奏，确保房地产业平稳健康发展，不断提升城市品质。

（三）以融资创新为重点，促进城市经营模式多元化

进一步创新融资运营机制，探索更多政府融资路径，拓展项目融资渠道，以各领域典型项目的带动效应推进多元化投融资模式创新。一是深化国企改革，做大、做优、做强国有企业。通过注入优质资产、授予特许经营权等方式，不断提高国企资本运作和融资能力，探索国企参与土地开发、收储和房地产开发机制，稳步推进国有企业的混合所有制改革，设立上市目标，为城市发展提供融资保障。二是强化模式创新，多元化筹集项目资金。强化“经营城市”理念，积极探索以“土地+项目”和以优质资源为导向的XOD开发融资模式，努力争取实现地块增值和资金平衡。三是健全地方政府融资机制，解放思想，打破思维定势，多渠道、多形式筹措资金。采取国企经营项目（即对具有收益的市政项目，一律按经营项目由国企组织实施）、政府包装项目（即采用政府专项债模式，基础设施配套项目由建设单位申请政府专项债）、国企包装项目（综合开发模式和配建制模式）等方式组织实施，走出一条政府行为与市场机制相结合，调动各方积极性加快城市建设的新路子。

（四）以深化改革为动力，提升城市数字化建设管理水平

进一步深化体制改革，优化城市建设管理机制，提升城市治理能力和水平。继续推进城乡供水一体化改革，加强全市供水安全保障，提高供水行业建设、管理和服务水平，城乡供水设施共建共享，建成“节水优先、安全优质、智慧低碳、服务高效”的供水系统，最终实现全市供水的“同网、同质、同价、同服务”。围绕建设工地、综合执法、市政设施、市容环卫、园林绿化等重点领域，制定、完善、提高一批技术和管理标准，开展道路分级管理，建立与标准化管理相配套的绩效考核机制。探索城中村改造新模式，结合我市实际，探索建立梳理式改造、政府主导旧城改造、村企合作三种模式，完善城中村改造推进工作机制和政策研究，积极破解城中村改造资金难问题，全面加快中心城区城中村改造步伐。

附件：1．慈溪市“十四五”期间城区道路建设计划汇总表

2．慈溪市“十四五”期间城区绿化建设计划汇总表

3．慈溪市“十四五”期间市政设施项目计划汇总表

附件1

慈溪市“十四五”期间城区道路建设计划汇总表

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 计划 长度 | 建设 起止年限 | 计划 投资 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （米） |  | （亿） |  |  |
| 1 | 中心城区 | 坎墩大道 拓宽工程 （永安路— 坎墩老街） | 900 | 2021 | 2022 | 6.03 | 槐树路至永安路，全长900米，宽50米，总建设面积45000平方米 | 改造 |
| 2 | 中心城区 | 梅林路 （中横线— K1+140)工程 | 1800 | 2021 | 2022 | 0.36 | 中横线至横一路，全长1800米，路宽50米，总建设面积90000平方米 | 新建、改造 |
| 3 | 中心城区 | 科技路 （西二环— 漾山路江） 新建工程 | 1188 | 2021 | 2022 | 1.5 | 东起西二环路、西至 漾山路江、路线全长 1188米 | 新建 |
| 4 | 中心城区 | 科技西路 （西二环— 赵家路江） | 1212 | 2022 | 2023 | 1 | 西二环西侧至教场山路，全长1212米，宽34米 | 新建 |
| 5 | 中心城区 | 三北大街 （东三环— 梅林路)工程 | 1560 | 2022 | 2022 | 0.88 | 东三环至梅林路，全长1560米，宽30米，总建设面积46800平方米 | 改造 |
| 6 | 中心城区 | 北二环 （西二环路—西三环路) | 1760 | 2022 | 2023 | 0.95 | 西二环路至西三环路，全长1760米，宽34米，总建设面积59840平方米 | 改造 |
| 7 | 中心城区 | 新城大道 综合整治 （开发大道—中横线） | 3600 | 2022 | 2023 | 1.6 | 开发大道至中横线，全长3600米，北三环以南段宽度50米，以北段70米，总建设面积218000 平方米 | 改造 |
| 8 | 中心城区 | 新江路北延（北三环— 中横线） | 1950 | 2022 | 2025 | 2 | 北三环至中横线，全长1950米，宽34米，总建设面积66300平方米 | 新建 |
| 9 | 中心城区 | 永安路西延（西二环— 西三环） | 1880 | 2022 | 2024 | 2.4 | 西三环至西二环，全长约1880米，宽40米，总建设面积75200平方米 | 新建 |
| 10 | 中心城区 | 永安路东延（新城大道—东三环） | 1560 | 2022 | 2024 | 9.2 | 新城大道至东三环，全长约1560米，宽40米，总建设面积62400平方米 | 新建 |
| 11 | 中心城区 | 城市北环线（浒崇公路—东三环路） 工程 | 4673 | 2022 | 2024 | 7.5 | 西起浒崇公路，东至东三环路，全长4673米， 宽50米 | 新建、改造 |
| 12 | 中心城区 | 城市北环线（东三环路—寺马公路） 工程 | 2106 | 2022 | 2025 | 3 | 西起东三环路，东至寺马公路，全长2106米， 宽50米 | 新建、改造 |
| 13 | 中心城区 | 寺山路 (杨梅大道— 环城南路) | 1700 | 2022 | 2023 | 0.25 | 杨梅大道至环城南路，全长约1700米，宽约18米，总建设面积30600 平方米 | 改造 |
| 14 | 中心城区 | 北二环 （孙塘路— 教场山路） | 1400 | 2023 | 2024 | 0.28 | 孙塘路至教场山路，全长约1400米，宽约20米，总建设面积28000平方米 | 改造 |
| 15 | 中心城区 | 开发大道 （浒崇公路—新城大道） | 2400 | 2023 | 2024 | 0.43 | 浒崇公路至新城大道，全长约2400米，宽约18米，总建设面积43200 平方米 | 改造 |
| 16 | 中心城区 | 南二环西路（前应路— 寺山路） | 630 | 2023 | 2025 | 0.11 | 前应路至寺山路，全长约630米，宽约14米，总 建设面积8820平方米 | 改造 |
| 17 | 中心城区 | 西二环南路（慈百路— 前应路） | 950 | 2023 | 2025 | 0.21 | 慈百路至前应路，全长约950米，宽约18米，总 建设面积17100平方米 | 改造 |
| 18 | 中心城区 | 科技路 (青少年宫路— 新城大道） | 1700 | 2023 | 2025 | 0.14 | 青少年宫路至新城大道，全长约1700米，宽约10米，总建设面积17000 平方米 | 改造 |
| 19 | 中心城区 | 新江路 （慈百路— 北二环） | 1700 | 2023 | 2024 | 0.14 | 慈百路至北二环，全长约1700米，宽约10米，总建设面积17000平方米 | 改造 |
| 20 | 中心城区 | 南三环路东延 （东三环— 寺马线） | 2880 | 2023 | 2025 | 12 | 东三环路至寺马线，全长约2880米，宽50米，总建设面积144000平方米 | 新建 |
| 21 | 中心城区 | 梅林路 （慈甬路— 明州路）工程 | 2430 | 2023 | 2025 | 9.2 | 慈甬路至明州路，全长约2430米，宽50米，总建设面积121500平方米 | 新建 |
| 22 | 中心城区 | 梅林路 （北三环— 中横线）工程 | 1900 |  |  |  | 北三环至中横线，全长约1900米，宽50米，总建设面积95000平方米 | 新建 |
| 23 | 中心城区 | 青少年宫路（环城北路—三北大街） | 270 | 2024 | 2026 | 3 | 环城北路至三北大街，全长约270米，宽约14米，总建设面积3780 平方米 | 改造 |
| 24 | 中心城区 | 城市北环线（西三环— 浒崇公路） 工程 | 3600 | 2024 | 2027 | 5.3 | 西起西三环路，东至浒崇公路，全长3600米， 宽50米 | 新建 |
| 25 | 中心城区 | 西二环北延（永安路— 城市北环线） | 980 | 2024 | 2026 | 2.28 | 永安路至城市北环线，全长约980米，宽40米，总建设面积39200平方米 | 改造 |
| 26 | 中心城区 | 明州路东延（梅林路— 寺马线） | 830 | 2024 | 2026 | 0.75 | 梅林路至寺马线，全长830米，宽30米，总建设面积24900平方米 | 新建 |
| 27 | 中心城区 | 浒崇公路 (百花庵跟路—中横线） | 1000 | 2024 | 2026 | 0.5 | 百花庵跟路至中横线，全长约1000米，宽45米，总建设面积45000平方米 | 改造 |
| 28 | 中心城区 | 永安路中段 改造工程 （西二环— 新城大道） | 4680 | 2025 | 2027 | 3 | 西二环至新城大道，全长约4680米，宽40米，总建设面积187200平方米 | 改造 |
| 29 | 中心城区 | 孙塘北路北延（永安路— 城市北环线） | 1100 | 2025 | 2028 | 1 | 永安路至城市北环线，全长约1100米，宽30米，总建设面积33000平方米 | 新建 |

附件2

慈溪市“十四五”期间城区绿化建设计划汇总表

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 规模 | 预计 投资 | 计划 建成时间 | 项目 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （公顷/ 公里） | （亿） |  |  |
| 1 | 中心城区 | 口袋公园 | — | 0.15 | 2021 | 2025 | — |
| 2 | 中心城区 | 绿道建设 | 37.2公里 | — | 2021 | 2025 | — |
| 3 | 中心城区 | 新城河沿江 绿地建设 | 17.9公顷 | 1.43 | 2021 | 2023 | 滨水公园 |
| 4 | 中心城区 | 乌山公园 建设工程 | 20公顷 | 1.5 | 2022 | 2023 | 综合公园 |
| 5 | 中心城区 | 城南公园 建设工程 | 1.37公顷 | 0.9 | 2022 | 2023 | 公园广场 |
| 6 | 中心城区 | 峙山公园 西扩三期 | 40公顷 | 0.55 | 2023 | 2025 | 综合公园 |
| 7 | 中心城区 | 前湾金融港公园 | 4.72公顷 | 0.28 | 2024 | 2025 | 综合公园 |

附件3

慈溪市“十四五”期间市政设施项目计划汇总表

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 建设起止 年限 | 计划投资 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （亿元） |  |
| 1 | 市域 | 宁波至杭州湾新区 引水工程 | 2018 | 2022 | 23 | 15万吨/天 |
| 2 | 市域 | 中高层住宅二次供水 改造工程 | 2019 | 2023 | 3.7 | 全市5万户 |
| 3 | 市域 | 供水一体化改革工程 | 2020 | 2022 | — | 所有制水厂和坎墩、宗汉街道给水站，龙山、横河、匡堰新设给水站 |
| 4 | 中心 城区 | 城南水厂与匡堰 水厂、横河水厂管网联通工程 | 2021 | 2021 | 0.1 | — |
| 5 | 龙山 | 慈溪东部地区 引水工程 | 2021 | 2025 | 7.5 | 生活用水5万吨/天，工业用水10万吨/天 |
| 6 | 市域 | 市政污水管网和 接纳支线建设工程 | 2021 | 2025 | 4.4 | 新建230公里，其中截污纳管130公里，市政配套100公里 |
| 7 | 市域 | 农村生活污水治理 扩面和提升改造工程 | 2021 | 2025 | 19.1 | 60000户，65个农污 终端设施 |
| 8 | 龙山 | 三北、范市、龙山 水厂整合工程 | 2025 | — | 1.25 | 5万吨/天 |
| 9 | 观海卫 | 师桥水厂与城区 供水管网联网工程 | 2025 | — | — | — |
| 10 | 市域 | 分质供水研究 | — | — | — | 郑徐水库工业水厂 |
| 11 | 市域 | 四座污水处理厂 提标改造扫尾工程 | — | — | 1.5 | — |
| 12 | 观海卫 | 观海卫污水厂 新建工程 | — | — | 3 | 4万吨/天 |