附件1

慈溪市农村饮用水达标提标工作

领导小组组成人员名单

组  长：董维波

副组长：罗  烈（市政府办公室）

方柏令（市水利局）

成  员：胡铁劲（市发展改革局）

魏徐林（市财政局）

黄光辉（市自然资源规划局）

杨建华（宁波生态环境局慈溪分局）

励  聪（市住建局）

马永明（市交通运输局）

郑忠昂（市水利局）

高雪皎（市农业农村局)

朱胜军（市卫生健康局）

罗湖旭（市水治办）

沈科炬（慈溪供电公司）

罗明岳（市水务集团有限公司）

领导小组下设办公室，办公室设在市水利局，郑忠昂兼任办公室主任。

附件2

慈溪市纳入镇级水厂管网延伸（镇村联网）工程建设任务表（2018—2020年）

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 预计竣工 日期 | 涉及行政村 名称 | 管线长度（米） | 工程投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市匡堰镇农民饮用水保障能力提升工程 | 2019年6月 | 2020年12月 | 岗墩村、乾炳村（尖峰片） | 5500 | 1407.64 |
| 2 | 横河镇农民饮用水保障能力提升工程 | 2019年6月 | 2020年6月 | 大山村 | 15880 | 916 |
| 合计 |  |  |  | 21380 | 2323.64 |